УКРАИНА

СУХОДОЛЬСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ОЧЕРЕДНАЯ ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

От « 28 » февраля 2013г.               г. СУХОДОЛЬСК                        № 35/ 596

Об исполнении Программы

по энергосбережению и

энергоэффективности по

исполкому Суходольского городского

совета и учреждениям, находящимся

в коммунальной собственности

территориальной громады

г.Суходольска за 2012 год

Заслушав информацию специалиста 1 категории Клищенковой Н.В. об исполнении Программы по энергосбережению и энергоэффективности по исполкому Суходольского городского совета и учреждениям, находящимся в коммунальной собственности территориальной громады г.Суходольска за 2012 год, с целью снижения объёмов потребления энергоресурсов и экономии бюджетных средств на оплату энергоносителей, руководствуясь Законом Украины «О энергосбережении», ст.26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», городской совет

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы по энергосбережению и энергоэффективности по исполкому Суходольского городского совета и учреждениям, находящимся в коммунальной собственности территориальной громады г.Суходольска за 2012 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам планирования, бюджета и финансов, использования коммунальной собственности (Лукьянова И.Н.)

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА				Т.В.ХОХЛОВА

Отчёт

об исполнении Программы по энергосбережению и энергоэффективности

по исполкому Суходольского городского совета

и учреждениям, находящимся в коммунальной собственности

территориальной громады г.Суходольска за 2012 год

Данная Программа была разработана с целью снижения потребления энергоресурсов учреждениями бюджетной сферы и уменьшения расходов местного бюджета на оплату потреблённых энергоресурсов этими учреждениями, не ухудшая качества услуг и условий пребывания работников и посетителей этих учреждений.

К учреждениям, находящимся в коммунальной собственности территориальной громады г.Суходольска, относятся КУ «ДОУ №7 «Колобок», КУ «ДОУ №8 «Солнышко», КУ «ДОУ №36 «Звоночек», Суходольская городская библиотека, Суходольская городская детская библиотека, КУ «ДК «им. О.Кошевого», ЦДТ №3.

Во всех учреждениях разработаны мероприятия по экономии энергоресурсов.

С целью энергосбережения и экономии бюджетных средств в дошкольных учреждениях города в течение года произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие, произведено утепление оконных рам, полового покрытия, дверных проёмов, проводится регулирование подачи тепловой энергии в отопительную систему в зависимости от температуры наружного воздуха, а также в праздничные и выходные дни, ведётся контроль за рациональным использованием воды, проводятся мероприятия по контролю за использованием электроприборов.

За отчётный период в КУ «ДОУ №8 «Солнышко»:

- с целью обновления и приведения теплоизоляции здания дошкольного учреждения в соответствие с современными требованиями и стандартами  произведена замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые в спальных и туалетных комнатах в количестве 24 штук на сумму 44 641,82 грн., что привело, в первую очередь, к повышению температуры воздуха в спальных комнатах в среднем на 2-3 градуса, а также к более удобной эксплуатации оконных блоков и экономии расхода 48 литров белой краски;

- с целью снижения тепловых потерь и надёжного функционирования системы отопления произведена частичная замена центрального отопления и отопительного узла в подвальном помещении на сумму 37029,46 грн., что привело к снижению расхода электроэнергии на 40238 кВт и позволило сэкономить 30 292,83 грн.;

- обновлено оборудование для стирки белья в соответствии с требованиями СанПин 3231-85 «Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений» - приобретены две стиральные машинки (автомат)  на сумму 12250,00 грн. Данное мероприятие позволило экономить 60 литров воды ежедневно. Экономия в 2012 году по сравнению с 2011 годом составила 6480 литров.

В КУ «ДОУ №7 «Колобок»:

- с целью обновления и приведения теплоизоляции здания дошкольного учреждения в соответствие с современными требованиями и стандартами  произведена установка 1 входной двери и замена 43 деревянных оконных блоков на металлопластиковые на сумму 77 440,32 грн., что привело к увеличению температуры воздуха в группах в среднем на 2-3 градуса, а также привело к более удобному и рациональному использованию оконных блоков;

- капитальный ремонт кровли и отмостки на сумму 132 234,85 грн. позволил ликвидировать протечки и привести  состояние групп в соответствие с санитарными требованиями;

- приобретены ковровые покрытия на сумму 11510,00 грн. и за счёт внебюджетных спонсорских благотворительных взносов произведена стяжка пола,  положена половая плитка в количестве 60 кв.м., что позволило решить проблему утепления полового покрытия и теплоизоляции здания.

Для правильного учёта расхода газа произведена замена газового счётчика.

За счёт субвенции г.Краснодона в ноябре 2012г. произведён капитальный ремонт системы отопления, а также на центральном входе установлен коридор из металлопластиковых конструкций, что позволило создать комфортные условия для пребывания в дошкольном учреждении детей и работников, а также  снизить расход электроэнергии в декабре 2012г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 516 кВт;

В КУ «ДОУ №36 «Звоночек»:

- в мае 2012г. приобретены  две электропечи на сумму 15450,00 грн, что привело к снижению электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. на 7140 кВт  и позволило сэкономить 4719,58 грн.;

- проведён капитальный ремонт рулонной кровли, на что выделено 191810,56 грн., что привело к ликвидации протечек и тем самым отпала потребность в использовании дополнительных обогревателей для приведения групп в надлежащее санитарное состояние.

В КУ «ДК «им. О.Кошевого» проведено утепление подвальных помещений, электрощитовой, водопроводных и канализационных труб,  оконных проёмов, проведена проверка и усиление электропроводки и розеток, частично проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие.

С бюджета развития было выделено 77 631,00 грн. на капитальный ремонт фасада.

В ЦДТ №3 произведено утепление оконных блоков, дверных проёмов в подсобном помещении.

В Суходольской городской библиотеке проведено утепление оконных блоков, установлены светильники   с энергосберегающими лампами.

В Суходольской детской библиотеке проведено утепление оконных блоков, дверных проёмов, водопроводных и канализационных труб.

Для исполкома Суходольского городского совета из средств специального фонда бюджета, поступивших за аренду помещений, было выделено 7589,48грн. на приобретение  оконных блоков в количестве 5 штук, что привело к увеличению температуры воздуха в помещениях в среднем на 3 - 4 градуса, а также привело к более удобному и рациональному использованию оконных блоков.

Таким образом, реализация программных мероприятий привела к повышению качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений бюджетных учреждений города, созданию более комфортных условий для работников и посетителей, а также к рациональному использованию бюджетных средств на оплату энергоносителей.

Однако в 2012 году частично выполнены мероприятия по замене деревянных оконных блоков на металлопластиковые в КУ «ДОУ №8 «Солнышко»,  мероприятия по капитальному ремонту кровли в КУ «ДОУ №36 «Звоночек». Не выполнены мероприятия по капитальному ремонты теплотрассы КУ «ДОУ №36 «Звоночек».

Поэтому в 2013 году при формировании бюджета города и программных мероприятий запланировано осуществить следующие работы:

- капитальный ремонт кровли на сумму 195 000,00 грн. и капитальный ремонт теплотрассы КУ «ДОУ №36 «Звоночек» на сумму 17 000,00 грн.;

- замена 32 оконных блоков на металлопластиковые в КУ «ДОУ №8 «Солнышко» на сумму 60 000,00грн.;

- капитальный ремонт моечной на сумму 30 000,00 грн. и туалетов КУ «ДОУ №7 «Колобок» на сумму 34 190,00 грн.

Кроме того, запланировано приобретение стиральных машинок (автомат) в КУ «ДОУ №36 «Звоночек» и «Колобок» на сумму 14 000,00 грн.; приобретение электропечей в КУ «ДОУ №7 «Колобок» и КУ «ДОУ 38 «Солнышко» на сумму 21 000,00 грн.; приобретение электросчётчика в КУ «ДОУ №8 «Солнышко» на сумму 1800,00 грн.;  приобретение морозильных камер в КУ «ДОУ №36 «Звоночек» и КУ «ДОУ №7 «Колобок» на сумму 12 000,00 грн.

Следует отметить, что также запланированы мероприятия по установке электрического отопления в Суходольской городской библиотеке на сумму 40 000,00 грн. и приобретение и установка металлопластиковой витрины в фойе КУ «ДК «им. О.Кошевого» на сумму 16 000,00 грн.

Специалист 1 категории				Н.В.Клищенкова