СУХОДОЛЬСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ОЧЕРЕДНАЯ ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

От « 28 » февраля 2013г.               г. СУХОДОЛЬСК                        № 35/ 597

Об исполнении Программы

по благоустройству г. Суходольска

за 2012 год

Заслушав информацию специалиста 1 категории Клищенковой Н.В. об исполнении Программы по благоустройству г.Суходольска за 2012 год, с целью организации благоустройства, поддержания надлежащего санитарного состояния города, создания благоприятных, экологически безопасных условий для жителей города, руководствуясь Законом Украины «О благоустройстве населённых пунктов», ст.26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», городской совет

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы по благоустройству г.Суходольска за 2012 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам планирования, бюджета и финансов, использования коммунальной собственности (Лукьянова И.Н.) и постоянную комиссию по вопросам ЖКХ, использования природных ресурсов, экологии, земельных отношений (Зубатов В.С.).

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА				Т.В.ХОХЛОВА

Отчёт

об исполнении Программы по благоустройству г.Суходольска

за 2012 год

Основными направлениями реализации Программы по благоустройству г.Суходольска на 2012 год являются:

1. Поддержка территории города в соответствующем санитарном  и техническом состоянии, а именно:

А) Сбор, вывоз опавшей листвы и веток из парка, сквера, газонов, мест массового отдыха людей, тротуаров, кладбищ в осенний период, уборка мусора на территории мест общего пользования по мере необходимости; привлечение к уборке городских территорий учащихся города, работников предприятий, учреждений, организаций, населения, предприятий всех форм собственности.

Б) Очистка городских дорог и тротуаров ото льда и снега, посыпка  противоскользящими материалами в зимний период, очистка их от противоскользящих материалов и мусора в весенне-летний период;

В) Ликвидация стихийных свалок на территории города.

2.  Текущий и капитальный ремонты  дорог, тротуаров.

А) Ремонт внутриквартальных дорог;

Б) Капитальный и текущий ремонт городских  автомобильных дорог и тротуаров;

В) Обустройство площадок для парковки автомобильного транспорта в районе рынков и магазинов.

3. Устройство и содержание зеленых насаждений:

А) Высадка  новых деревьев и кустов, устройство, ремонт  клумб и газонов, содержание существующих зеленых насаждений; в т. ч. в  городском парке, сквере, газонах, аллеях;

4. Восстановление и содержание  линий  наружного освещения.

5. Благоустройство кладбищ.

6. Содержание и восстановление средств регулирования дорожного   движения.

7. Восстановление, содержание, приобретение детских площадок и спортивных площадок.

8. Регулирование численности бродячих животных.

9. Установка урн и лавочек.

10. Восстановление, текущий ремонт и установка остановок.

Исполкомом Суходольского городского совета разработан ряд мероприятий по благоустройству города, за каждым предприятием и организацией закреплена территория по благоустройству, поднята проблема необходимости ограждения точек сбора ТБО, администрацией и депутатским корпусом городского совета проводится разъяснительная работа с жителями города о необходимости заключения договоров на вывоз ТБО и благоустройство придомовых территорий, ведётся работа по привлечению денежных средств для установки детских и спортивных площадок.

Главной составляющей благоустройства города является ремонт автодорог.

В 2012 году произведён капитальный ремонт дорожного покрытия участка автодороги по ул.Комарова и текущий ремонт  дорожного покрытия участка автодороги по ул.Ленина, на что государственного бюджета выделено 308 934,06 грн.

Произведён текущий ремонт тротуара по ул. Д.Выставкина,  текущий ремонт дорожного покрытия участка автодороги по ул. Станиславского, на что из местного бюджета города выделено 48 100,00 грн.

За счёт благотворительной финансовой помощи ПАО «Краснодонуголь» на проведение ремонтных работ в г.Суходольске  произведён текущий ремонт дорожного покрытия участка автодороги по ул. Мамая и текущий ремонт дорожного покрытия участка автодороги по ул. Блюхера, на что выделено 126 867,00 грн.

Произведена ликвидация повреждений земляного полотна вдоль обочин по ул. Ленина, на что выделено 11737,45 грн.

Произведена обрезка и валка сухих и фаутных деревьев, на что из общего фонда бюджета выделено 36204,00грн.

С целью улучшения санитарного состояния города произведена ликвидация стихийных свалок, на что выделено 3157,91 грн. и регулирование численности беспризорных животных (в количестве 15 шт.), на что выделено 2536,20 грн.

Произведён текущий ремонт уличного освещения по улицам города, на что было выделено  27502,33 грн.

За уличное освещение было оплачено 13980,68 грн.

С целью безопасности движения транспортных средств и пешеходов приобретены и установлены дорожные знаки на сумму 4308,48 грн., а также произведена разметка дорожного полотна в 7 точках города, на что выделено 3104,40 грн.

Из фонда окружающей среды с целью озеленения площади им. Блюхера и прилегающих территорий дошкольных учреждений города были приобретены саженцы роз в количестве 30 шт., саженцы берёз в количестве 50 штук, саженцы туи в количестве 30 штук и саженцы черёмухи в количестве 10 штук на сумму 12000,00 грн.

Саженцы были безвозмездно переданы следующим учреждениям:

-КУ «ДОУ №36» «Звоночек» - саженцы берез – 10шт.;

- КУ «ДОУ №8» «Солнышко» - саженцы черемухи – 10шт., саженцы берез – 10 шт.;

- КУ «ДОУ №7» «Колобок»- саженцы берез – 10шт;

- КУ «Дворец культуры им. О.Кошевого» - саженцы роз – 30шт., саженцы туи – 30шт.,

-  КУ «Суходольское хозяйство» - саженцы берез -20шт.

- произведена ликвидация последствий штормового ветра (обрезка и распил деревьев), на что было выделено 20 080,40 грн.

Следует отметить положительные преобразования в городе по благоустройству частных магазинов, а именно за счёт средств частных предпринимателей оборудованы фасады магазинов, благоустроены прилегающие территории.

Специалист 1 категории				Н.В.Клищенкова