ПРОГРАММА

по благоустройству  г. Суходольска и обращению с бесхозяйными отходами

на 2014 год

Структура

Программы по благоустройству г.Суходольска и обращению с бесхозяйными отходами на 2014 год

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Паспорт | 3 |
| Общая часть | 4 |
| Основные направления реализации заданий Программы | 7 |
| Определение проблем, на решение которых направлено Программу | 8 |
| Перечень заданий и мероприятий Программы, и результативные показатели | 9 |
| Направления деятельности и мероприятия Программы | 9 |
| Ресурсное обеспечение | 10 |
| Организация управления и контроля | 10 |
| Ожидаемые результаты реализации программных мероприятий | 10 |
| Мероприятия по обеспечению исполнения заданий Программы по благоустройству г.Суходольска и обращению с бесхозяйными отходами на 2014 год | 11-20 |

ПАСПОРТ

«Программы  по благоустройству г. Суходольска

и обращению с бесхозяйными отходами на 2014г.»

| 1 | Инициатор разработки программы | Исполком Суходольского городского совета |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки Программы | - Конституция Украины, Закон Украины «Об охране окружающей природной среды», Закон Украины «О благоустройстве населенных пунктов», Закон Украины «Об отходах», Закон Украины «Об автомобильных дорогах», Закон Украины «О дорожном движении», Бюджетный кодекс, «Порядок проведения ремонта и содержания объектов благоустройства», утвержденный Приказом госкомитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 23.09.2003г. №154, Правила благоустройства территории г.Суходольска, другие нормативные акты, действующие в сфере благоустройства. |
| 3 | Разработчик программы | Исполком Суходольского городского совета |
| 4 | Цель Программы | Обеспечение чистоты и порядка в городе, создание комфортных условий для проживания населения, поддержание надлежащего санитарного состояния, повышение безопасности дорожного движения, создание благоприятной, экологически безопасной среды для жизнедеятельности населения |
| 5 | Срок реализации программы | 2014г. |
| 6 | Этапы выполнения программы | 2014г. |
| 7 | Перечень бюджетов, которые берут участие в выполнении программы | местный бюджет, субвенция из госбюджета, привлечённые средства |
| 8 | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, в том числе: | 3 671,589 тыс. грн. |
| 8.1 | средства местного бюджета | 1 648,078 иыс.грн. |
| 8.2 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населённых пунктах | 474,96 тыс.грн. |
| 8.3 | средства прочих источников | 1 548,551 тыс.грн. |

- Общая часть

- Программа  по благоустройству  г. Суходольска и обращению с бесхозяйными отходами на 2014 год разработана в соответствии с Конституцией Украины, Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине», Законом Украины «Об охране окружающей природной среды», Законом Украины «О благоустройстве населенных пунктов», Законом Украины «Об  отходах»,  Законом Украины «Об автомобильных дорогах», Законом Украины «О дорожном движении»,  Бюджетным кодексом,  «Порядком проведения ремонта и содержания объектов благоустройства», утвержденного Приказом госкомитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 23.09.2003г. №154, Правилами благоустройства территории г.Суходольска, другими нормативными актами, действующими в сфере благоустройства.

- В условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта и промышленных предприятий благоустройство и озеленение города приобретает особое значение.

- БЛАГОУСТРОЙСТВО - комплекс работ по инженерной защите, расчистке, осушению и озеленению территорий, а также социально-экономических, организационно-правовых и экологических мероприятий по улучшению микроклимата, санитарной очистке, снижению уровня шума и прочее, осуществляемые на территории населенных пунктов в целях eё рационального использования, надлежащего содержания и охраны, создания условий по защите и восстановлению благоприятной для жизнедеятельности человека окружающей среды.

- К объектам благоустройства относятся:

- 1. Территории общего пользования:

- - городские парки, скверы, площади;

- - памятники культурного и исторического наследия;

- - улицы, дороги, проулки, проезды, пешеходные дорожки;

- -  кладбища;

- - другие территории общего пользования.

- 2.  Придомовые территории.

- 3. Территории домов и сооружений инженерной защиты территорий.

- 4. Территории предприятий, учреждений, организаций и закреплённые за ними территории на условиях договора.

- 5. К объектам благоустройства могут принадлежать также другие территории и объекты в пределах населённого пункта.

- К элементам благоустройства относятся:

- 1. Покрытия улиц, дорог, площадей, тротуаров, пешеходных зон и дорожек в соответствии с действующими нормами и стандартами.

- 2. Зелёные насаждения (в том числе снегозащитные и противоэрозионные) вдоль улиц и дорог, в парке, сквере, на аллеях, других объектах благоустройства общего пользования, санитарно – защитных зонах, на придомовых территориях.

- 3. Здания и сооружения системы сбора и вывоза отходов;

- 4.  Средства и оборудования внешнего освещения и внешней рекламы.

- 5. Технические средства регулирования дорожного движения.

- 6. Здания и сооружения системы инженерной защиты территории.

- 7. Комплексы и объекты монументального искусства.

- 8. Оборудование (элементы) детских, спортивных и других площадок.

- 9. Малые архитекутурные формы.

- 10. Другие элементы благоустройства, определённые нормативно – правовыми актами.

- Отходы - любые вещества, материалы и предметы, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), которые полностью или частично утратили свои потребительские свойства и не имеют дальнейшего использования по месту их образования или выявления и от которых их владелец избавляется, имеет намерение или должен избавиться путем утилизации или удаления.

- Территориальная громада является собственником отходов, образующихся на объектах коммунальной собственности или находящихся на её территории и не имеющих собственника или собственник которых неизвестен (бесхозяйные отходы).

- Отходы, в отношении которых не установлен собственник или собственник которых неизвестен, считаются бесхозяйными.

- Полномочия органов местного самоуправления

- в сфере обращения с отходами:

- Органы местного самоуправления в сфере обращения с отходами обеспечивают:

- а) выполнение требований законодательства об отходах;

- б) разработку и утверждение схем санитарной очистки населенных пунктов;

- в) организацию сбора и удаления бытовых отходов, в том числе отходов мелких производителей, создание полигонов для их захоронения, а также организацию раздельного сбора полезных компонентов этих отходов;

- г) утверждение местных и региональных программ обращения с отходами и контроль за их выполнением ;

- д) принятие мер для стимулирования субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере обращения с отходами ;

- е) решение вопросов размещения на своей территории объектов обращения с отходами;

- ё) координацию деятельности субъектов предпринимательской деятельности , находящихся на их территории, в пределах компетенции;

- ж) осуществление контроля за рациональным использованием и безопасным обращением с отходами на своей территории;

- з) ликвидацию несанкционированных и неконтролируемых свалок отходов;

- и) содействие разъяснению законодательства об отходах среди населения, создание необходимых условий для стимулирования привлечения населения к сбору и заготовке отдельных видов отходов как вторичного сырья;

- й) осуществление иных полномочий в соответствии с законами Украины;

- к ) дачу согласия на размещение на территории города объектов для хранения и захоронения отходов, сфера экологического влияния функционирования которых согласно действующим нормативам включает соответствующую административно - территориальную единицу;

- л ) предоставление разрешений на строительство или реконструкцию объекта обращения с отходами на соответствующей территории города в порядке, определенном законом;

- м) предоставление разрешений на эксплуатацию объекта обращения с опасными отходами на соответствующей территории города в порядке, определенном законом;

- н) осуществление контроля за соблюдением юридическими и физическими лицами требований в сфере обращения с производственными и бытовыми отходами в соответствии с законом и рассмотрение дел об административных правонарушениях или передачу их материалов на рассмотрение других государственных органов в случае нарушения законодательства об отходах.

- Органы местного самоуправления принимают решение об отводе земельных участков для размещения отходов и строительства объектов обращения с отходами .

- Проведение работ по благоустройству осуществляется не только органами местного самоуправления, но и физическими, и юридическими лицами,  осуществляющими свою деятельность на территории города, работниками учреждений, предприятий и организаций города.

- Содержание и благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов, принадлежащих им зданий, сооружений проводится балансодержателем этих домов или предприятием, организацией, с которым балансодержателем заключён соответствующий договор на содержание и благоустройство придомовой территории.

- Одним из приоритетных направлений деятельности исполкома и Суходольского городского совета выступает благоустройство территории города, подразумевающее обширный спектр различных работ.

- Принятие Программы по благоустройству  города Суходольска и обращению с бесхозяйными отходами на 2014г. осуществляется с целью обеспечения чистоты и порядка в городе, создания комфортных условий для проживания населения, поддержания надлежащего санитарного состояния, повышения безопасности дорожного движения, создания благоприятной, экологически безопасной среды для жизнедеятельности населения.

Для достижения поставленной цели программой предусматривается решение следующих задач:

- комплексное благоустройство и озеленение города;

- привлечение предприятий, учреждений, организаций и жителей к активному участию в решении проблем благоустройства территории города и контролю за обеспечением  сохранности объектов благоустройства.

2. Основные направления реализации заданий Программы:

- Поддержка территории города в соответствующем санитарном  и техническом состоянии, а именно:

А) Сбор, вывоз опавшей листвы и веток из парка, сквера, газонов, мест массового отдыха людей, тротуаров, кладбищ в осеннее – зимний и весенний периоды, уборка мусора на территории мест общего пользования по мере необходимости; привлечение к уборке городских территорий учащихся города, работников предприятий, учреждений, организаций, населения, предприятий всех форм собственности.

Б) Очистка городских дорог и тротуаров ото льда и снега, посыпка  противоскользящими материалами в зимний период, очистка их от противоскользящих материалов и мусора в весенне-летний период.

В) Ликвидация стихийных свалок на территории города и обустройство мест сбора ТБО.

2.  Текущий и капитальный ремонты  дорог, тротуаров.

А) Ремонт внутриквартальных дорог;

Б) Капитальный и текущий ремонт городских  автомобильных дорог и тротуаров;

В) Обустройство площадок для парковки автомобильного транспорта в районе рынков и магазинов.

3. Устройство и содержание систем водоотведения по улицам города.

4. Устройство и содержание зеленых насаждений:

А) Высадка  новых деревьев и кустов, устройство, ремонт  клумб и газонов, содержание существующих зеленых насаждений (обрезка, вырубка, валка и распил сухих и фаутных деревьев); в т. ч. в  городском парке, сквере, газонах, аллеях.

5. Восстановление, установка и содержание объектов и элементов благоустройства:

- восстановление и содержание  линий  наружного освещения;

-  благоустройство кладбищ;

- благоустройство братских могил, расположенных на территории города;

- содержание и восстановление средств регулирования дорожного   движения;

- восстановление, содержание, приобретение детских и спортивных площадок;

-  установка урн и лавочек;

-  восстановление, текущий ремонт и установка остановок;

-установка и содержание объектов благоустройства - бигбордов.

6. Комплексное благоустройство придомовых территорий.

7. Праздничное оформление улиц города, городской площади к проведению общегородских мероприятий.

Программа выполняется в три этапа:

- Январь - апрель 2014г. - проведение очистки дорог и тротуаров  ото льда и снега, посыпка их противоскользящей смесью, сбор и вывоз мусора, опавшей листвы и веток из парка, сквера, кладбищ, газонов, мест отдыха горожан, с улиц города, ликвидация возможных последствий подтопления городской территории, проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок.

2.  Май-сентябрь 2014 г.-  проведение работ по благоустройству объектов и элементов благоустройства:

- устройство газонов, клумб;

- высадка деревьев, кустов, цветов, содержание зеленых насаждений;

- капитальный и текущий ремонт дорог и тротуаров;

- устройство и содержание систем водоотведения по улицам города;

- содержание, ремонт и восстановление линий наружного освещения;

- проведение работ по регулированию дорожного движения (установка дорожных знаков, разметка дорожного полотна и т.д.);

- проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок;

- обустройство площадок для сбора твердых бытовых отходов в соответствии с санитарными нормами;

- проведение благоустройства придомовых территорий;

- установка и восстановление детских и спортивных площадок.

3.Октябрь - декабрь 2014 г. - сбор и вывоз опавшей листвы, мусора из сквера, парка, газонов, кладбищ,  с улиц города, ремонт дорог и тротуаров, проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок, очищение  тротуаров и дорог ото льда и снега, посыпка их противоскользящими смесями.

3. Определение проблем, на решение которых направлено Программу

Основными  проблемами в сфере  благоустройства города  являются:

- Неудовлетворительное состояние большей части дорожного покрытия автодорог города.

- Необходимость содержания линий наружного освещения по улицам города и осуществление капитального ремонта уличного освещения по ул. Шоссейная, Третьякевича, Постышева.

- Низкий уровень обеспечения дорог системой водоотведения (ул.Гастело, ул.Ленина, ул.Блюхера).

- Образование несанкционированных свалок на территории города.

- Состояние зеленых насаждений, которое за последние годы из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок  ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями.

- Недостаточный уровень благоустройства дворовых территорий и привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

- Недостаточность средств на содержание и обустройство городских  кладбищ.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей города  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В настоящее время обеспечение благоустройства  и  соответствующего санитарного состояния в городе обеспечивается:

- на территории, принадлежащей к компетенции органов местного самоуправления - за счет бюджетного финансирования в пределах выделенных средств;

- на территории, принадлежащей или  арендуемой предприятиями, а также закрепленной за учреждениями, организациями города, а также  на территории частного сектора - за счет  материально-технических ресурсов последних.

4. Перечень заданий и мероприятий Программы и результативные показатели

Перечень основных  задач,  мероприятий  и  объемов  приведен  в  приложение 1 «Мероприятия по обеспечению исполнения  заданий Программы по благоустройству г. Суходольска и обращению с бесхозяйными отходами на 2014 г».

5. Направления  деятельности и мероприятия Программы

Основные  направления Программы:

- улучшение технического состояния автомобильных дорог города, повышение их  эксплуатационной  надежности;

- обеспечение бесперебойного и безопасного движения  городского транспорта;

- обеспечение эффективной работы городской системы наружного  освещения;

- обеспечение содержания и эффективной эксплуатации объектов  благоустройства;

- выполнение мер по благоустройству города: санитарной очистке,  озеленению,  освещению,  уборке  дорог и улиц,  инженерной  защите дорожных  сооружений,  содержанию  памятников,  кладбищ,  объектов  санитарии  и  прочее;

- наведение  чистоты  и  порядка  в  городе;

- выполнение  капитального  и  текущего  ремонта  объектов  коммунального  назначения;

- ликвидация  стихийных  свалок  в  городе,  вывоз  мусора  с  кладбищ,  уборка     территорий  после  проведения  общегородских мероприятий;

- выполнение  других  оперативных  работ.

6.  Ресурсное обеспечение

Финансирование  Программы  предусматривается  осуществить  за  счет  средств  местного  бюджета, субвенции из государственного бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населённых пунктах и привлечённых средств.

Программа  основывается  на  основных  показателях  экономического  и  социального  развития  города  Суходольска на 2014 год,  расчетов  коммунальных  предприятий,  заданий  и  поручений  депутатов  городского совета и  жителей  города,  заданий  руководства  города.

7.  Организация управления и контроля

Контроль  за  ходом  реализации  Программы  возложен  на  исполнительный комитет Суходольского городского совета и Суходольский городской совет.

8. Ожидаемые  результаты реализации программных мероприятий

Реализация программных мероприятий позволит повысить уровень благоустройства, добиться улучшения санитарного состояния в городе, а также  внешнего  вида  города и  мест  отдыха  населения,  создать  благоприятные  условия  для  горожан.

Выполнение программных мероприятий приведёт к обеспечению  и  сбережению технического  и  эстетичного состояния объектов  благоустройства  и  коммунального хозяйства,  повышению  их  эксплуатационных  качеств  и  срока  службы.

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА				Т.В.ХОХЛОВА

Подготовлено:

Ведущий специалист  				                             Н.В.Клищенкова

Приложение 1

к Программе по благоустройству г.Суходольска

и обращению с бесхозяйными отходами на 2014г.

Мероприятия по обеспечению исполнения  заданий Программы по  благоустройству г. Суходольска и обращению с бесхозяйными отходами на 2014 г

| № з/п | Наименование направления деятельности (приоритетные задания) | Перечень мероприятий Программы | Срок выполнения мероприятий | Исполнитель | Источник Финансирова-ния | Ориентировочный объем финансирования (стоимость),тыс. грн, | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Улучшение состояния дорожного покрытия автодорог | Капитальный и текущий ремонт дорожного покрытия автодорог в т.ч.: | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет, субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструк- цию, ремонт и содержание улиц и дорог коммуналь- ной собствен-ности в населённых пунктах |  | Предупреждение дорожно – транспортного травматизма, улучшение технических показателей дорог |
|  |  | Капитальный ремонт дорожного покрытия участка автодороги по ул. Гастелло | 2014г. |  | Субвенция из госбюджета | 172,760 |  |
|  |  | Капитальный ремонт дорожного покрытия участка автодороги по ул. Учительская | 2014г. |  | Субвенция из госбюджета | 200,0 |  |
|  |  | Капитальный ремонт дорожного покрытия участка автодороги по ул. Блюхера | 2014г. |  | Местный бюджет | 250,0 |  |
|  |  | Текущий ремонт дорожного покрытия участка автодороги по ул. Ленина, ул.Станиславского | 2014г. |  | Субвенция из госбюджета | 102,2 |  |
|  |  | Капитальный ремонт дорожного покрытия участка автодороги по ул. Д.Выставкина | 2014 |  | Местный бюджет | 100,0 |  |
|  |  | Капитальный ремонт тротуара по ул.Блюхера | 2014г. |  | Местный бюджет | 50,0 |  |
|  |  | Текущий ремонт тротуара по ул.Станиславского и ул.Ленина | 2014 |  | Местный бюджет | 54,050 |  |
|  |  | Проведение инвентаризации дорог | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета |  |  |  |
|  |  | Обновление информации о техническом состоянии автодорог, находящихся в коммунальной собственности территориальной громады г.Суходольска | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета |  |  |  |
|  |  | Проведение работы по определению дорог бесхозными не состоящих в совместной коммунальной собственности территориальной громады г.Суходольска | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета |  |  |  |
| 2 | Улучшение работы систем водоотведения | Поддержка в рабочем состоянии систем водоотведения по ул.Мамая, район д.3; ул.Бородина, ул.Ленина | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета, КУ «Суходольское хозяйство» |  |  | Отведение талых, дождевых вод |
|  |  | Устройство системы водоотведения по ул.Гастелло | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 70,0 |  |
| 3 | Содействие улучшению санитарного состояния города | Благоустройство сквера им.Ташлыкова и парка им. В.Терешковой (уборка опавшей листвы, подметание дорожек, побелка деревьев, бордюров, посыпка дорожек в зимний период противоскользящими средствами, уборка и вывоз мусора, обрезка деревьев) | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета, КУ «Суходольское хозяйство», учреждения, организации города. |  |  | Улучшение санитарного состояния городского сквера и парка |
| 4 |  | Уборка улиц города, очищение тротуаров и бордюр от грязи и мусора, побелка деревьев, вывоз мусора | 2014г. | КУ «Суходольское хозяйство», ООО «Эверест – Макс», учреждения, предприятия и организации города |  |  | Улучшение санитарного состояния улиц города |
| 5 | Обеспечение развития надёжного состояния электросетей | Капитальный ремонт наружного уличного освещения по ул. Шоссейная | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 200,00 | Предупреждение дорожно – транспортного травматизма, улучшение состояния электросетей наружного освещения, создание безопасных условий передвижения жителей города |
|  |  | Капитальный ремонт наружного уличного освещения по ул.Третьякевича | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 50,0 |  |
| 6 |  | Оплата за уличное освещение | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 21,928 |  |
| 8 | Регулирование дорожного движения | Приобретение и установка дорожных знаков в количестве 8 штук: «Пешеходный переход» - 6 шт.; «Осторожно, дети!» - 2 шт. | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 3,1 | Предупреждение дорожно – транспортного травматизма |
|  |  | Устройство знака города на въезде по ул.Мамая | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 50,0 | Благоустройство территории |
|  |  | Установка указателя с названием на входе в сквер им. Ташлыкова | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета,частные предпринима-тели | Привлечённые средства |  |  |
| 9 | Содействие улучшению санитарного состояния в городе | Ликвидация стихийных свалок | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 20,00 | Улучшение санитарного состояния в городе |
|  |  | Приобретение контейнеров для сбора ТБО в количестве 10 штук | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 15,00 | Улучшение санитарного состояния в городе |
|  |  | Регулирование численности бродячих животных | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 30,0 | Обеспечение общественного покоя населения, улучшение эпидемиологичес-кой ситуации в городе |
|  |  | Ограждение мест сбора ТБО | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета, ООО «Эверест – Макс» | Местный бюджет, привлечённые средства | 40,0 | Улучшение санитарного состояния города, соблюдение санитарных требований |
| 10 | Улучшение условий для отдыха населения города | Установка детско – спортивной площадки на территории бывшего универмага «Белый лебедь» | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета | Привлечён- ные средства ПАО «Краснодон-уголь» | 100,0 | Создание условий для проведения досуга и отдыха населения города |
|  |  | - Установка лавочек (ул.Ленина, сквер им.Ташлыкова, парк им. В.Терешковой), урн; - Обустройство спортивных площадок | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета, ПАО «Краснодон уголь», КУ «Суходольское хозяйство» | Привлечён ные средства |  |  |
| 11 | Содержание и рациональное использование зелёных насаждений | Озеленение города (приобретение саженцев деревьев, цветов, семян цветов, кустов, газонной травы, газонных рулонов и т.д.); укладка рулонного газона по ул.Блюхера в районе ДК им.О.Кошевого, площади им.Блюхера | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 150,0 | Улучшение санитарного состояния города и экологической обстановки |
| 12 | Благоустройство мест отдыха горожан | Благоустройство мини – сквера по ул. Блюхера | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 100,00 | Создание благоприятных условий для отдыха населения города |
| 13 | Благоустройство площади им.Блюхера | Реконструкция части площади им. Блюхера возле ДК «им. О.Кошевого» | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета, ДК им.О.Кошевого | Местный бюджет | 300,00 | Создание благоприятных условий для отдыха населения города |
|  |  | Приобретение фонарей уличного освещения площади им.Блюхера возле КУ «ДК «им.О.Кошевого» в количестве 20 штук | 2014 | Исполком Суходольского городского совета, КУ «ДК «им.О.Кошевого» | Местный бюджет | 52,0 | Освещение площади им.Блюхера, создание благоприятных условий для передвижения жителей города и проведения общегородских мероприятий |
| 14 | Сохранность памятников истории | Реконструкция Братской могилы советских воинов в парке им. В.Терешковой | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 50,00 | Улучшение технического состояния, память о подвиге и героизме советских воинов в годы ВОВ, патриотическое воспитание молодёжи |
| 15 |  | Благоустройство Братской могилы советских воинов в районе СП «Шахта «Дуванная» | 2014г. | СП «Шахта «Дуванная» |  |  |  |
| 16 |  | Благоустройство Братской могилы советских воинов в районе ж/д станции «Краснодон» | 2014г. | ж/д станция «Краснодон» |  |  |  |
| 17 | Благоустройство территории | Строительство и благоустройство зоны отдыха с обустройством сектору для размещения торговых точек общественного питания и народных промыслов на территории бывшего здания универмага «Белый лебедь» | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета, исполком Краснодонского городского совета, ПАО «Краснодон-уголь» | Привлечённые средства ПАО «Краснодон-уголь», местный бюджет, субвенция исполкома Краснодонс кого городского совета | 1 293,00 | Организация культурного отдыха населения, создание комфортных условий для укрепления здоровья населения, повышение уровня сознательного поведения в обществе, экологической культуры жителей территориальной громады |
| 18 |  | Оборудование канализационных люков | 2014г. | КП «Водоканал» |  |  | Безопасный доступ к инженерным и сантехническим коммуникациям |
| 19 |  | Установка остановок общественного транспорта: - по ул.Мамая – 2 шт. («По требованию», «ИК-36»), - по ул.Постышева – 1 шт. («Горсовет») | 2014г. | Частные предпринима-тели, ПАО «Краснодон-уголь», ИК-36 | Привлечённые средства |  | Создание комфортных условий для жителей в ожидании общественного транспорта |
|  |  | Текущий ремонт остановок общественного транспорта – 8 шт. | 2014 | КУ «Суходольское хозяйство» | Привлечённые средства |  | Благоустройство остановок |
|  |  | Установка предупреждающих таблиц по улицам города | 2014г. | Исполком Суходольского городского совета, КУ «Суходольское хозяйство», ООО «Эверест- Макс» | Привлечённые средства |  | Благоустройство улиц города |
|  |  | Приобретение биотуалетов в количестве 2 штук | 2014 | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 12,0 | Соблюдение санитарных требований |
| 20 | Благоустройство придомовых территорий и точек сбора ТБО | Снятие грунта с обочин по ул. Станиславского, 60 куб м. | 2014 | ООО «Эверест – Макс | Привлечён- ные средства | 4,2 | Создание благоприятных условий для проживающих в жилых домах города, соблюдение санитарных требований |
|  |  | Ограждение палисадников по ул.Станиславского, д. 46, 44,42,40а, 560м/п |  | ООО «Эверест – Макс | Привлечён- ные средства | 56,861 |  |
|  |  | Установка лавочек возле подъездов по ул.Станиславского, д.46, 44, 42, 40а в количестве 20 шт. | 2014 | ООО «Эверест – Макс» |  | 13,150 |  |
|  |  | Обследование внутридомовых территорий | 2 раза в год | ООО «Эверест – Макс» |  |  |  |
|  |  | Освещение над подъездами по ул.Станиславского, д.46, 44, 42, 40а в количестве 14 шт. | 2014 | ООО «Эверест – Макс» |  | 5,0 |  |
|  |  | Устройство дорожек по ул.Ленина, д. 48, 46, 44 ,42 (плита дорожная 0,75х0,75), 200 шт. | 2014г. | ООО «Эверест – Макс» |  | 28,9 |  |
|  |  | Содержание и уборка придомовых территорий между торговыми точками | 2014 г. | ООО «Эверест – Макс» |  |  |  |
|  |  | Установка лавочек возле подъездов по ул.Ленина, д. 48, 46, 44, 42 | 2014г. | ООО «Эверест – Макс» |  | 12, 374 |  |
|  |  | Ограждение палисадников по ул.Ленина, д. 48, 46, 44, 42 | 2014г. | ООО «Эверест – Макс» |  | 26,586 |  |
|  |  | Ограждение точки сбора ТБО в районе бывшей детской школы искусств по ул.Постышева (54 листа) | 2014г. | ООО «Эверест – Макс», РЭС |  | 8, 480 |  |
|  |  | Установка остановки «По требованию» | 2014г. | ООО «Эверест – Макс» | Привлечённые средства |  |  |
|  | Предупреждение нарушений общественного порядка в городе | Организация общественных формирований по охране общественного порядка | 2014г. | ГОМ – 1 Краснодонс-кого ГОУМВД |  |  | Предупреждение нарушений общественного порядка |
|  |  | Патрулирование по городу: 1 сотрудник милиции и 2 гражданских дружинника | 2014г. |  |  |  |  |
|  |  | Проведение совместных рейдов – проверок по предупреждению стихийной торговли представителя ГОМ-1 и членов торговой комиссии исполкома | 2014г. |  |  |  |  |
|  |  | Установка частными предпринимателями видео – установок торговых точек (район ул. Ленина: от магазина «Верунька» до рынка на территории бывшего универмага «Белый лебедь» | 2014г. | Частные предприниматели города | Привлечённые средства |  | Контроль за сохранностью материальных ценностей, за проникновением на объект и за перемещением объектов |
|  |  | Установка видео – наблюдения на площади ДК им.О.Кошевого | 2014г. | КУ «ДК им.О.Кошевого» Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 30,0 | Контроль за сохранностью материальных ценностей, за проникновением на объект и за перемещением объектов |
|  |  | Всего по благоустройству: |  |  |  | 3 671,589 |  |
|  |  | - местный бюджет |  |  |  | 1 648,078 |  |
|  |  | - субвенция из госбюджета |  |  |  | 474,96 |  |
|  |  | - привлечённые средства |  |  |  | 1 548,551 |  |

Городской голова									Т.В.Хохлова

Согласовано:

начальник отдела учёта и финансов                                                                         Н.Ю.Тараненко

Составлено:

ведущий специалист                                                                                                     Н.В.Клищенкова