ПРОГРАММА

по благоустройству  г. Суходольска и обращению с бесхозяйными отходами

на 2013год

Структура

Программы по благоустройству г.Суходольска и обращению с бесхозяйными отходами на 2013 год

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Паспорт | 3 |
| Общая часть | 4 |
| Основные направления реализации заданий Программы | 5 |
| Определение проблем, на решение которых направлено Программу | 6 |
| Перечень заданий и мероприятий Программы, и результативные показатели | 7 |
| Направления деятельности и мероприятия Программы | 7 |
| Ресурсное обеспечение | 8 |
| Организация управления и контроля | 8 |
| Ожидаемые результаты реализации программных мероприятий | 8 |
| Мероприятия по обеспечению исполнения заданий Программы по благоустройству г.Суходольска и обращению с бесхозяйными отходами на 2013 год | 9 - 22 |

ПАСПОРТ

«Программы  по благоустройству г. Суходольска

и обращению с бесхозяйными отходами на 2013г.»

| 1 | Инициатор разработки программы | Исполком Суходольского городского совета |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки Программы | Конституция Украины, Закон Украины «О благоустройстве населенных пунктов», Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» |
| 3 | Разработчик программы | Исполком Суходольского городского совета |
| 4 | Цель Программы | Обеспечение чистоты и порядка в городе, создание комфортных условий для проживания населения, поддержание надлежащего санитарного состояния, повышение безопасности дорожного движения, привлечение внебюджетных средств. |
| 5 | Срок реализации программы | 2013г. |
| 6 | Этапы выполнения программы | 2013г. |
| 7 | Перечень бюджетов, которые берут участие в выполнении программы | местный бюджет, субвенция из госбюджета, привлечённые средства |
| 8 | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, в том числе: | 2 936,232 тыс. грн. |
| 8.1 | средства местного бюджета | 1 053,31 тыс. грн. |
| 8.2 | Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населённых пунктах | 1 882,922 тыс.грн. |
| 8.3 | средства прочих источников |  |

- Общая часть

- Программа  по благоустройству  г. Суходольска и обращению с бесхозяйными отходами на 2013 год разработана в соответствии с Конституцией Украины, Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине», Законом Украины «Об охране окружающей природной среды», Законом Украины «О благоустройстве населенных пунктов», Законом Украины «Об  отходах»,  Законом Украины «Об автомобильных дорогах», Законом Украины «О дорожном движении»,  Бюджетным кодексом,  «Порядком проведения ремонта и содержания объектов благоустройства», утвержденного Приказом госкомитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 23.09.2003г. №154, Правилами благоустройства территории г.Суходольска, другими нормативными актами, действующими в сфере благоустройства.

В условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности  из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта и промышленных предприятий благоустройство и озеленение города приобретает особое значение. Повышенная загазованность и запыленность воздуха, неблагоприятные физико-механические свойства почвы, асфальтовое покрытие улиц и площадей, наличие подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой системы, дополнительное освещение растений в ночное время, механические повреждения и интенсивный режим использования городских насаждений населением – все это оказывает постоянное негативное влияние на жизнедеятельность растений в условиях городской среды и приводит к преждевременному отмиранию деревьев, задолго до наступления естественной старости

- Благоустройство территории города представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни населения в городе Суходольске.

- Проведение работ по благоустройству осуществляется не только органами местного самоуправления, но и физическими, и юридическими лицами,  осуществляющими свою деятельность на территории города, работниками учреждений, предприятий и организаций города.

- На территории города находится 19 дорог с асфальтобетонным покрытием и 13 дорог с грунтовым покрытием; 3 рынка, общая площадь которых 1,1107 га; 3 кладбища; городской парк; сквер им. Ташлыкова;  3 братских могилы погибших воинов в годы ВОВ, проведены линии наружного освещения по улицам города и прочее.

- Принятие Программы по благоустройству  города Суходольска и обращению с бесхозяйными отходами на 2013г. осуществляется с целью обеспечения чистоты и порядка в городе, создания комфортных условий для проживания населения, поддержания надлежащего санитарного состояния, повышения безопасности дорожного движения, создания благоприятной, экологически безопасной среды для жизнедеятельности населения.

2. Основные направления реализации заданий Программы:

- Поддержка территории города в соответствующем санитарном  и техническом состоянии, а именно:

А) Сбор, вывоз опавшей листвы и веток из парка, сквера, газонов, мест массового отдыха людей, тротуаров, кладбищ в осеннее – зимний и весенний периоды, уборка мусора на территории мест общего пользования по мере необходимости; привлечение к уборке городских территорий учащихся города, работников предприятий, учреждений, организаций, населения, предприятий всех форм собственности.

Б) Очистка городских дорог и тротуаров ото льда и снега, посыпка  противоскользящими материалами в зимний период, очистка их от противоскользящих материалов и мусора в весенне-летний период.

В) Ликвидация стихийных свалок на территории города и обустройство мест сбора ТБО.

2.  Текущий и капитальный ремонты  дорог, тротуаров.

А) Ремонт внутриквартальных дорог;

Б) Капитальный и текущий ремонт городских  автомобильных дорог и тротуаров;

В) Обустройство площадок для парковки автомобильного транспорта в районе рынков и магазинов.

3. Устройство и содержание зеленых насаждений:

А) Высадка  новых деревьев и кустов, устройство, ремонт  клумб и газонов, содержание существующих зеленых насаждений (обрезка, вырубка, валка и распил сухих и фаутных деревьев); в т. ч. в  городском парке, сквере, газонах, аллеях.

4. Восстановление, установка и содержание объектов благоустройства:

- восстановление и содержание  линий  наружного освещения;

-  благоустройство кладбищ;

- содержание и восстановление средств регулирования дорожного   движения;

- восстановление, содержание, приобретение детских и спортивных площадок;

-  установка урн и лавочек;

-  восстановление, текущий ремонт и установка остановок;

-установка и содержание объектов бигбордов.

5. Праздничное оформление улиц города, городской площади к проведению общегородских мероприятий.

Программа выполняется в три этапа:

- Январь - апрель 2013г.- проведение очистки дорог и тротуаров  ото льда и снега, посыпка их противоскользящей смесью, сбор и вывоз мусора, опавшей листвы и веток из парка, сквера, кладбищ, газонов, мест отдыха горожан, с улиц города, ликвидация возможных последствий подтопления городской территории, проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок.

2.  Май-сентябрь 2013 г.-  устройство газонов, клумб, высадка деревьев, кустов, содержание зеленых насаждений, подметание, ремонт дорог и тротуаров, содержание и восстановление линий наружного освещения,  установка дорожных знаков и разметка дорожного полотна, проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок, обустройство площадок для сбора твердых бытовых отходов в соответствии с санитарными нормами.

3.Сентябрь-декабрь 2013 г. - сбор и вывоз опавшей листвы, мусора из сквера, парка, газонов, кладбищ,  с улиц города, ремонт дорог и тротуаров, проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок, очищение  тротуаров и дорог ото льда и снега, посыпка их противоскользящими смесями.

3. Определение проблем, на решение которых направлено Программу

Основными  проблемами в сфере  благоустройства города  являются:

- Неудовлетворительное состояние части дорожного покрытия автодорог города.

- Необходимость содержания линий наружного освещения по улицам города и осуществление реконструкции уличного освещения по ул. Шоссейная, Третьякевича, Постышева.

- Низкий уровень обеспечения дорог системой водоотведения.

- Образование несанкционированных свалок на территории города.

- Состояние зеленых насаждений, которое за последние годы из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок  ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями.

- Недостаточный уровень благоустройства дворовых территорий и привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

- Недостаточность средств на содержание и обустройство городских  кладбищ.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей города  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В настоящее время обеспечение благоустройства  и  соответствующего санитарного состояния в городе обеспечивается:

- на территории, принадлежащей к компетенции органов местного самоуправления - за счет бюджетного финансирования в пределах выделенных средств;

- на территории, принадлежащей или  арендуемой предприятиями, а также закрепленной за учреждениями, организациями города, а также  на территории частного сектора - за счет  материально-технических ресурсов последних.

4. Перечень заданий и мероприятий Программы и результативные показатели

Перечень основных  задач,  мероприятий  и  объемов  приведен  в  приложение 1 «Мероприятия по обеспечению исполнения  заданий Программы по благоустройству г. Суходольска на 2013 г».

5. Направления  деятельности и мероприятия Программы

Основные  направления Программы:

- улучшение состояния автомобильных дорог города, повышение их  эксплуатационной  надежности (ст. 17,18,19 Закона Украины «Об автомобильных дорогах», порядок проведения ремонта и содержания объектов благоустройства населённых пунктов);

- обеспечение бесперебойного и безопасного движения  городского транспорта (ст.6, 8 Закона Украины «О дорожном движении»);

- обеспечение эффективной работы городской системы наружного  освещения (ст. 10 Закона Украины «О благоустройстве населённых пунктов»);

- обеспечение содержания и эффективной эксплуатации объектов  благоустройства (ст. 10 Закона Украины «О благоустройстве населённых пунктов»);

- выполнение мер по благоустройству города: санитарной очистке,  озеленению,  освещению,  уборке  дорог и улиц,  инженерной  защите дорожных  сооружений,  содержанию  памятников,  кладбищ,  объектов  санитарии  и  прочее (ст.6,15 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», ст. 10 Закона Украины «О благоустройстве населённых пунктов», порядок проведения ремонта и содержания объектов благоустройства);

- наведение  чистоты  и  порядка  в  городе (ст. 10 Закона Украины «О благоустройстве населённых пунктов»);

- выполнение  капитального  и  текущего  ремонта  объектов  коммунального  назначения (Закон Украины «О благоустройстве населённых пунктов», порядок проведения ремонта и содержания объектов благоустройства);

- ликвидация  стихийных  свалок  в  городе,  вывоз  мусора  с  кладбищ,  уборка     территорий  после  проведения  общегородских мероприятий (ст. 10 Закона Украины «О благоустройстве населённых пунктов», ст. 21 Закона Украины «Об отходах»);

- выполнение  других  оперативных  работ.

6.  Ресурсное обеспечение

Финансирование  Программы  предусматривается  осуществить  за  счет  средств  местного  бюджета, субвенции из государственного бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населённых пунктах и привлечённых средств.

Программа  основывается  на  основных  показателях  экономического  и  социального  развития  города  Суходольска на 2013 год,  расчетов  коммунальных  предприятий,  заданий  и  поручений  депутатов  городского совета и  жителей  города,  заданий  руководства  города.

7.  Организация управления и контроля

Контроль  за  ходом  реализации  Программы  возложен  на  исполнительный комитет Суходольского городского совета.

8. Ожидаемые  результаты реализации программных мероприятий

Реализация программных мероприятий позволит повысить уровень благоустройства, добиться улучшения санитарного состояния в городе, а также  внешнего  вида  города и  мест  отдыха  населения,  создать  благоприятные  условия  для  горожан.

Выполнение программных мероприятий приведёт к обеспечению  и  сбережению технического  и  эстетичного состояния объектов  благоустройства  и  коммунального хозяйства,  повышению  их  эксплуатационных  качеств  и  срока  службы.

Городской голова					           	Т.В.Хохлова

Подготовлено:

специалист 1 категории				                                  		Н.В.Клищенкова

Приложение 1 к Программе

по благоустройству

г. Суходольска  на 2013г.

Мероприятия по обеспечению исполнения  заданий Программы по  благоустройству г. Суходольска и обращению с бесхозяйными отходами на 2013 г

| № з/п | Наименование направления деятельности (приоритетные задания) | Перечень мероприятий Программы | Срок выполнения мероприятий | Исполнитель | Источник Финансирова-ния | Ориентировочный объем финансирования (стоимость),тыс. грн, в том числе: 2013г. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Улучшение состояния дорожного покрытия автодорог | Капитальный и текущий ремонт дорожного покрытия автодорог в т.ч.: | 2013г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет, субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструк- цию, ремонт и содержание улиц и дорог коммуналь- ной собствен-ности в населённых пунктах |  | Предупреждение дорожно – транспортного травматизма, улучшение технических показателей дорог |
|  |  | Капитальный ремонт части дорожного покрытия автодороги по ул. Гастелло | 2013г. |  | Субвенция из госбюджета | 241,262 |  |
|  |  | Текущий ремонт части дорожного покрытия автодороги по ул. Гастелло | 2013г. |  | Субвенция из госбюджета | 98,500 |  |
|  |  | Текущий ремонт части дорожного покрытия автодороги на перекрёстке ул. Третьякевича – ул. Ленина | 2013г. |  | Местный бюджет | 25,00 |  |
|  |  | Текущий ремонт части дорожного покрытия автодороги по ул. Блюхера | 2013г. |  | Местный бюджет | 45,8 |  |
|  |  | Текущий ремонт части дорожного покрытия автодороги по ул. Блюхера | 2013г. |  | Субвенция из госбюджета | 28,122 |  |
|  |  | Текущий ремонт части дорожного покрытия автодороги перекрёстка ул. Д.Выставкина – ул. Доватора | 2013г. |  | Субвенция из госбюджета | 15,038 |  |
|  |  | Проведение инвентаризации дорог | 2013г. | Исполком Суходольского городского совета |  |  |  |
|  |  | Обновление информации о техническом состоянии автодорог, находящихся в коммунальной собственности территориальной громады г.Суходольска | 2013г. | Исполком Суходольского городского совета |  |  |  |
|  |  | Проведение работы по определению дорог бесхозными не состоящих в совместной коммунальной собственности территориальной громады г.Суходольска | 2013г. | Исполком Суходольского городского совета |  |  |  |
| 2 | Улучшение работы систем водоотведения | Поддержка в рабочем состоянии систем водоотведения по ул.Мамая, район д.3; ул.Бородина, ул.Ленина | 2013г. | Исполком Суходольского городского совета |  |  | Отведение талых, дождевых вод |
|  |  | Устройство системы водоотведения по ул.Гастелло и ул. Блюхера | 2013г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет |  |  |
| 3 | Содействие улучшению санитарного состояния города | Благоустройство сквера им.Ташлыкова и парка им. В.Терешковой (уборка опавшей листвы, подметание дорожек, побелка деревьев, бордюров, посыпка дорожек в зимний период противоскользящими средствами, уборка и вывоз мусора, обрезка деревьев) | 2013г. | Исполком Суходольского городского совета, КУ «Суходольское хозяйство», учреждения, организации города. |  |  | Улучшение санитарного состояния городского сквера и парка |
| 4 |  | Уборка улиц города, очищение тротуаров и бордюр от грязи и мусора, побелка деревьев, вывоз мусора | 2013г. | КУ «Суходольское хозяйство», ООО «Эверест – Макс», учреждения, предприятия и организации города |  |  | Улучшение санитарного состояния улиц города |
| 5 | Обеспечение развития надёжного состояния электросетей | Содержание (текущий ремонт) линий наружного освещения по улицам города: ул. Ленина, ул. Есенина, ул. Станиславского, ул. Комарова, ул. Мамая, ул. Гастелло, часть ул. Учительская (от д. №2 до д. № 26), ул. Д.Выставкина, часть ул. Доватора (от д. №9 до д.№15) | 2013г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 60,00 | Предупреждение дорожно – транспортного травматизма, улучшение состояния электросетей наружного освещения, создание безопасных условий передвижения жителей города |
| 6 |  | Реконструкция уличного освещения по ул. Третьякевича, ул. Шоссейная | 2013г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 120,0 |  |
| 7 |  | Оплата за уличное освещение | 2013г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 13,0 |  |
| 8 | Регулирование дорожного движения | Приобретение и установка дорожных знаков: 1) 3.1. – движение запрещено (сквер им. Ташлыкова, 2 шт.) 2) 2.3 – главная дорога (6 шт.) 3) 2.1 – уступить дорогу (6 шт.) 4) элемент принудительного снижения скорости «лежачий полицейский» (ул. Советская - 2 шт., ул. Станиславского, 40а, 42, 46 – 3 шт.; ул. Гастелло - район ОШ №14 и д.№3 – 2 шт.) 5) 5.35.1 – 5.35.2 – пешеходный переход (в районе магазина АТБ – 2 шт., остановки на кв. Комарова – 2 шт., ул. Ленина,17 – район магазина «Копейка» - 2 шт.); ул. Шоссейная – район остановки «Берёзка» - 1; район автогаражного общества «Волга» - 1 6) 3.18 – движение транспортных средств, высота которых превышает_2_м, запрещено (ул. Советская – 1 шт.) 7) 3.12 - движение транспортных средств, перевозящих опасный груз, запрещено (ул. Станиславского – 1 шт.; ул. Ленина – 1 шт.) 8) 3.29 - ограничение максимальной скорости (ул.Советская – 1 шт.) 9) 2.6 и 2.5 «Преимущественное движение» в районе ост. Кв.Комарова – 2 шт. | 2013г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 0,720 2,160 2,160 2,520 2,880 0,360 0,360 0,360 0,720 | Предупреждение дорожно – транспортного травматизма |
|  |  | Установка указателя «Суходольск» (перед мостом на въезде на кв. Комарова) – 1 шт. | 2013г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 0,755 |  |
| 9 | Содействие улучшению санитарного состояния в городе | Ликвидация стихийных свалок | 2013г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 10,00 | Улучшение санитарного состояния в городе |
|  |  | Приобретение контейнеров для сбора ТБО в количестве 20 штук | 2013г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 25,00 | Улучшение санитарного состояния в городе |
|  |  | Приобретение колесного погрузчика с навесным оборудованием: чистящим ковшом, захватом для брёвен КУ «Суходольское хозяйство» | 2013г. | Исполком Суходольского городского совета, КУ «Суходольское хозяйство» | Местный бюджет | 153,395 | Укрепление материально - технической базы КУ «Суходольское хозяйство» |
| 10 | Улучшение условий для отдыха населения города | Установка детской площадки в сквере им.Ташлыкова | 2013г. | Исполком Суходольского городского совета | Привлечён- ные средства |  | Создание условий для проведения досуга и отдыха населения города |
|  |  | - Установка лавочек (ул.Ленина, парк им. В.Терешковой), урн; - Обустройство спортивных площадок | 2013г. | Исполком Суходольского городского совета, ПАО «Краснодон уголь», КУ «Суходольское хозяйство» | Привлечён ные средства |  |  |
| 11 | Содержание и рациональное использование зелёных насаждений | Озеленение города (приобретение саженцев деревьев, цветов, семян цветов, кустов, газонной травы и т.д.) | 2013г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 200,0 | Улучшение санитарного состояния города и экологической обстановки |
|  |  | Ликвидация последствий штормового ветра (распил, валка сухих и фаутных деревьев) | 2013г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 80,120 |  |
| 12 | Благоустройство мест отдыха горожан | Благоустройство мини – сквера по ул. Блюхера | 2013-2014г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 150,00 | Создание благоприятных условий для отдыха населения города |
| 13 | Благоустройство площади им.Блюхера | Реконструкция площади им. Блюхера возле ДК «им. О.Кошевого» | 2013г. | Исполком Суходольского городского совета, ДК им.О.Кошевого | Местный бюджет | 100,00 | Создание благоприятных условий для отдыха населения города |
| 14 | Сохранность памятников истории | Реконструкция Братской могилы советских воинов в парке им. В.Терешковой | 2013г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 50,00 | Улучшение технического состояния, память о подвиге и героизме советских воинов в годы ВОВ, патриотическое воспитание молодёжи |
| 15 |  | Благоустройство Братской могилы советских воинов в районе СП «Шахта «Дуванная» | 2013г. | СП «Шахта «Дуванная» |  |  |  |
| 16 |  | Благоустройство Братской могилы советских воинов в районе ж/д станции «Краснодон» | 2013г. | ж/д станция «Краснодон» |  |  |  |
| 17 | Улучшение санитарного состояния города | Очистка от строительного мусора, выравнивание и благоустройство территории бывшего универмага « Белый Лебедь», подготовка проектно – сметной документации по строительству и благоустройству зоны отдыха на территории бывшего строения здания универмага «Белый Лебедь». | 2013г. | Исполком Краснодонского городского совета | Субвенция из госбюджета | 1 500,00 | Соблюдение санитарных требований, создание благоприятных условий для отдыха населения города |
| 18 |  | Оборудование канализационных люков | 2013г. | КП «Водоканал» |  |  | Безопасный доступ к инженерным и сантехническим коммуникациям |
| 19 |  | Восстановление остановки по ул.Мамая – 2 шт. | 2013г. | ПАО Краснодонуголь | Привлечённые средства |  | Благоустройство остановок |
| 20 | Улучшение санитарного состояния города | Благоустройство площадок по сбору ТБО (ул. Станиславского, 60 – м/п; ул. Комарова, 11 – 66 м/п; ул. Комарова, 24 – 38 м/п) | 2013г. | ООО «Эверест – Макс»; ККАТП 032804 | Привлечён- ные средства |  | Соблюдение санитарных требований |
|  |  | Обустройство подходных путей к точкам сбора ТБО (ул. Ленина, 11, ул.Есенина – Расковой, №31; ул. Гастелло; ул.Станиславского, район ОШ №5;, район бывшей детской школы искусств, ул. Бородина,7) | 2013г. | ККАТП 032804 |  |  |  |
|  |  | Планировка и выравнивание придомовой территории – ул. Ленина, 13а; ул. Д.Выставкина, 27; ул. Учительская,30 и 32 | Апрель – май 2013г. | ООО «Эверест – Макс» |  |  |  |
|  |  | Обследование внутридомовых территорий | 2 раза в год | ООО «Эверест – Макс» |  |  |  |
|  |  | Устройство различных видов дренажа, ливнёвой канализации – ул.Комарова, 45 – 12 п/м; ул. Комарова, 43 (1-й подъезд) – 12 п/м | Июнь – сентябрь 2013г. | ООО «Эверест – Макс» |  |  |  |
|  |  | Содержание придомовых территорий - устройство дорожек из различных материалов – ул. Бородина, 7-55 п/м; ул. Учительская, 34 – 40 п/м; ул. Д.Выставкина, 25 – 60 п/м; Ул.Гастелло, 8-10, 11-13, 15 | Июнь – сентябрь 2013г. | ООО «Эверест – Макс» |  |  |  |
|  |  | Содержание и уборка придомовых территорий между торговыми точками | 2013 г. | ООО «Эверест – Макс» |  |  |  |
|  |  | Наружное освещение подъездов: 1.ул. Гастелло: - д, №8 – 2 шт.; - д. № 10 – 1 шт.; - д. № 11 - 2 шт.; - д. №12 – 1 шт.; - д. № 13 – 1 шт.; - д. № 15 – 1 шт. 2. ул. Комарова - д.№ 15, 17, 21,27, 29,30 – 34 св. точки 3. ул. Станиславского, 40а, 42, 44, 46 – 24 св.точки | Июнь – сентябрь 2013 год | ООО «Эверест – Макс» |  |  |  |
|  |  | Благоустройство внутриквартального микрорайона – ул. Ленина, 40 – 46 | 2013г. | ООО «Эверест – Макс» |  |  |  |
|  |  | Содержание зелёных насаждений (обрезка, вырубка, распил сухих и фаутных деревьев, посадка саженцев): - высадка саженцев деревьев ул. Комарова д. 17 – 31 – 26 штук; - обрезка сухих и фаутных деревьев – ул. Станиславского, 40а, 42, 44, 46 – 12 штук | 2013г. | ООО «Эверест – Макс», РЭС |  |  |  |
|  |  | Установка лавочек и урн возле подъездов: - ул. Гастелло: - д. 8 – 1 скамейка, 2 урны; - д. 10 – 1 скамейка, 1 урна; - д. 11 – 2 скамейки, 2 урны; - д. 12 – 1 скамейка, 1 урна; - д. 13 – 2 скамейки, 1 урна; - д. 15 – 2 скамейки, 1 урна 2. ул. Станиславского: - д. 40а – 5 скамеек, 6 урн; - д. 42 – 8 скамеек, 6 урн; - д.44 – 3 скамейки, 6 урн; - д. 46 – 7 скамеек, 6 урн | Июнь – сентябрь 2013г. | ООО «Эверест – Макс» |  |  |  |
|  |  | Ограждение земельных участков (палисадников) возле подъездов жилых домов: - ул. Бородина, 7 – 48 п/м; - ул. Учительская, 34 – 48 п/м; - ул. Станиславского 40а – 60 п/м; - ул. Станиславского, 42 – 56 п/м; - ул. Станиславского, 44 – 42 п/м; - ул. Станиславского, 46 – 28 п/м | Июнь – сентябрь 2013г. | ООО «Эверест – Макс» |  |  |  |
|  |  | Ремонт и установка новых конструкций на детских площадках, окраска: - ул. Ленина, 2а – 2б (ремонт песочницы, горки, малых форм; установка – качелей); - ул. Комарова, 9 (ремонт песочницы, малых форм, лавочек; установка – горки и трника); - ул. Станиславского, 54 (ремонт песочницы с грибком, лавочек, качелей, установка горки, турника); - ул. Ленина, 15 – 15а (ремонт песочницы, малых форм, лавочек, качелей); - ул. Третьякевича, 8 (ремонт песочницы, малых форм, лавочек); - ул. Комарова, 11 (ремонт песочницы, столика; установка горки и турника); - ул. Ленина, 23 (ремонт песочницы, малых форма); - ул. Комарова, 35 (ремонт малых форм, турников, установка песочницы); - ул.Комарова, 49 (ремонт песочницы, малых форм, лавочек); - ул. Комарова, 37 (ремонт песочницы, малых форм, лавочек); - ул. Станиславского, 37 (ремонт малых форм, лавочек; установка песочницы); - ул. Станиславского, 56 ( ремонт песочницы с грибком, малых форм; установка турника); - ул. Станиславского, 58 (ремонт песочницы с грибком, малых форм, лавочек, турников, качелей); - ул.Комарова, 47 (ремонт песочницы, турника; установка горки); - ул. Станиславского, 62 ( ремонт песочницы, малых форм, турника, качелей); - ул. Комарова, 24 (ремонт песочницы, малых форм, горки); - ул. Станиславского, 9 (ремонт песочницы, малых форм, лавочек); - ул. Станиславского, 2 (ремонт качелей больших и малых, песочницы); - ул. Ленина, 38 (ремонт малых форм, песочницы, качелей; установка турника); - ул. Ленина, 36 (Ремонт песочницы, качелей, шведской стенки); - ул. Бородина, 7 ( ремонт качелей; установка песочницы, турника, горки); - - ул. Д.Выставкина, 25 (ремонт горки, песочницы, качелей) | Апрель – май 2013г. | ООО «Эверест – Макс» |  |  |  |
|  | Предупреждение нарушений общественного порядка в городе | Организация общественных формирований по охране общественного порядка | 2013г. | ГОМ – 1 Краснодонс-кого ГОУМВД |  |  | Предупреждение нарушений общественного порядка |
|  |  | Патрулирование по городу: 1 сотрудник милиции и 2 гражданских дружинника | 2013г. |  |  |  |  |
|  |  | Проведение совместных рейдов – проверок по предупреждению стихийной торговли представителя ГОМ-1 и членов торговой комиссии исполкома | 2013г. |  |  |  |  |
|  |  | Установка частными предпринимателями видео – установок торговых точек (район ул. Ленина: от магазина «Верунька» до рынка на территории бывшего универмага «Белый лебедь» | 2013г. | Частные предприниматели города | Привлечённые средства |  |  |
|  |  | Установка видео – наблюдения на площади ДК им.О.Кошевого | 2013г. | Исполком Суходольского городского совета | Местный бюджет | 8,000 |  |
|  |  | Всего по благоустройству: |  |  |  | 2 936,232 |  |
|  |  | - местный бюджет |  |  |  | 1 053,31 |  |
|  |  | - субвенция из госбюджета |  |  |  | 1 882,922 |  |
|  |  | - привлечённые средства |  |  |  |  |  |

Городской голова									Т.В.Хохлова

Согласовано:

начальник отдела учёта и финансов                                                                         Н.Ю.Тараненко

Составлено:

специалист 1 категории                                                                                               Н.В.Клищенкова