Краснодонский городской совет

Луганская область

Исполнительный комитет

РЕШЕНИЕ

От_15.05_2012 г.	№_246

«О подготовке учреждений образования

к началу нового 2012-2013 учебного года».

Во исполнение ст.26 Закона Украины «Об образовании» и п.1 ст.22 Закона Украины «Об общем среднем образовании» с целью обеспечения качественного проведения учебно-воспитательного процесса в 2012 - 2013 учебном году, на основании ст. 32 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», исполком Краснодонского городского совета

РЕШИЛ:

- Утвердить мероприятия по подготовке учреждений образования к началу нового 2012 - 2013 учебного года и работе в осенне-зимний период (приложение 1).

- Утвердить мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений образования (приложение 2).

- Утвердить   состав   городской   комиссии   по  проверке   подготовки

учреждений  образования  к  началу  нового  2012-2013  учебного  года

(приложение 3).

- Начальнику финансового управления Инзер В.А. обеспечить финансирование мероприятий.

- Рекомендовать городским головам (Молодогвардейск, Суходольск) и поселковым головам (Энгельсово, Урало–Кавказ) рассмотреть на заседаниях исполнительных комитетов вопрос подготовки дошкольных учреждений к работе в осенне – зимний период.

- Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя городского головы Лысенко Г.Н.

Городской голова	     Ю. Б. Баклагов

Приложение 1

к решению исполкома

от 15.05.2012 г.  №

Мероприятия

по подготовке учреждений образования

к началу нового 2012-2013 учебного года и работе в осеннее-зимний период

| № | Мероприятия | Учреждения | Необходимые материалы и средства | Сумма, грн. | Срок исполнения | Источник финансирования | Ожидаемый результат | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытие групп Итого: | д/с «Веснушка», «Калинка», «Ладушки» «Звоночек», по 1 группе | требуется проведение больших ремонтных работ |  | до 01.08.12г до 01.09.12г до 01.10.12г до 01.09.12г | Общие ассигнования | Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста | Нач. финуправл. Инзер В.А. Нач. управления Раков В.И. Гл. бухгалтер управления Волощук С.П. |
|  |  | ОШ №13 2 группы | з/плата энергоносители питание ремонтные работы | 33500 6400 20880 75000 | до 01.11.12г |  |  |  |
|  |  | 6 групп |  | 135780 |  |  |  |  |
| 2 | Замена газовых задвижек Итого: | ОШ № 4 | Д-50мм-4шт. | 2500 | до 01.10.11г | Привлеченные средства по соцдоговорам | По требованию горгаза провести замену старых задвижек на новые | Нач. управления Раков В.И. Гл. бухгалтер управления Волощук С.П. директора школ Сешко А.М. Голощапова И.М. Еременко Е.В. Пилипюк Л.Ф. |
|  |  | ОШ №7 | Д-100мм-4шт. | 4000 | до 01.10.11г |  |  |  |
|  |  | ОШ № 9 | Д-100мм-4шт. | 4000 | до 01.10.11г |  |  |  |
|  |  | ОШ №10 | Д-100мм-4шт. Д-50мм-2шт. | 5260 | до 01.10.11г |  |  |  |
|  |  |  | 18 шт. | 15760 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт систем отопления и теплотрасс | д/с «Ягодка» | Трубы: Д-50мм-105м Д-100мм-55м |  | июнь 2012г | Привлеченные средства по соцдоговорам | Соблюдение теплового режима, экономия энергоресурсов | Руководители учреждений: Коваленко И.В. Еременко Е.В. Чапкайло Л.Н. Ситник Н.П. Сешко А.М. Писарева Л.И. |
|  |  | ОШ № 9 | Труба: Д-100мм-115м |  | июнь 2012г |  |  |  |
|  |  | д/с «Калинка» | Трубы: Д-50мм-45м Д-100мм-15м |  | август 2012г |  |  |  |
|  |  | ОШ № 15 | Труба: Д-100мм-80м |  | август 2012г |  |  |  |
|  |  | ОШ № 4 | Трубы: Д-50мм-50м Д-100мм-25м |  | июль 2012г |  |  |  |
|  |  | д/с «Золушка» | Труба: Д-100мм-100м |  | июль 2012г |  |  |  |
|  | Итого: |  | Трубы: Д-50мм-200м Д-100мм-390м |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверка электросетей | все учреждения | произвольный график |  | до 01.08.12г | Привлеченные средства | Требование энергонадзора и МЧС | Руководители учреждений |
| 5 | Установка дополнительного котла мощностью 100 кВт и коммерческого узла учета газа | д/с «Веснушки» |  | 100000 |  | Местный бюджет | Соблюдение теплового режима | Козенко С.П. Нач. управления Раков В.И. Гл. бухгалтер управления Волощук С.П. |
| 6 | Строительство наружного туалета | ОШ №11 | шлакоблок-500 шт. 3 плиты-3,5*5 брус 7м-12*7 цемент-1т. песок-3т. | 25000 | до 01.08.12г | Фонд развития | Содержание заведений согласно санитарно-гигиенических норм | Инзер В.А. Директор Литвиненко С.Н. |
| 7 | Ремонт полов Итого: | ОШ № 2 (коридоры) |  | 30000 | июль 2012 г | Бюджет развития | Содержание заведений согласно санитарно-гигиенических норм, требований техники безопасности | Инзер В.А. Хоз.группа управленя Серегина А.В. Руководители учреждений: Гаврилова С.Г. Сешко А.М. Голощапова И.М. |
|  |  | ОШ № 4 (коридоры, актовый зал) |  | 20000 | август 2012г |  |  |  |
|  |  | ОШ № 7 (холл) |  | 20000 | сентябрь 2012 г |  |  |  |
|  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |
| 8 | Приобретение насосов в котельные (заключение хоз.группы) Итого: | гимназия | Nocchi, R2C 40-129 | 8500 | до 01.10.12г | Фонд развития | Замена вышедших из строя насосов | Инзер В.А. Нач. управления Раков В.И. Гл. бухгалтер управления Волощук С.П директора Сешко А.М. Голованова Е.А. Алексеенкова А. Кочмина Е.А. Глушко Н.Ц. |
|  |  | ОШ № 4 | Nocchi, R2C 40-129 | 8500 | до 01.10.12г |  |  |  |
|  |  | ОШ № 5 | Nocchi, R2C 40-129 | 8500 | до 01.10.12г |  |  |  |
|  |  | ОШ № 16 | DAV | 26600 | до 01.10.12г |  |  |  |
|  |  | ОШ № 21 | Nocchi, R2C 40-129 | 8500 | до 01.10.12г |  |  |  |
|  |  |  | 5 шт. | 60600 |  |  |  |  |
| 9 | Замена энергоемких насосов на экономичные | ОШ № 6,7 | DAV (2шт.) | 53200 | до 01.10.12г | Фонд развития | Выполнение Программы энергосбережения (планируемая экономия эл.энергии за 3 мес. отопит. сезона – 24 тыс.кВт на сумму 34,2 тыс. грн.) | Инзер В.А. Нач. управления Раков В.И. Гл. бухгалтер управления Волощук С.П директора Левенец З.И. Голощапова И.М. |
| 10 | Капитальный ремонт пищеблоков Итого: | ОШ № 7 |  | 25000 | до 01.09.11г | Бюджет развития | Требования СЭС, содержание заведений согласно санитарно-гигиенических норм | Инзер В.А. Хоз.группа управленя Серегина А.В. Руководители учреждений: Голощапова И.М. Еременко Е.В. Пилипюк Л.Ф. |
|  |  | ОШ № 9 |  | 20000 |  |  |  |  |
|  |  | ОШ № 10 |  | 15000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |
| 11 | Приобретение оконного стекла | все учреждения | 600м2 | 90000 | август 2012г | Спецсчет городского бюджета | Соблюдение теплового режима, выполнение Программы энергосбережения | Инзер В.А. Нач. управления Раков В.И. Гл. бухгалтер управления Волощук С.П. |
| 12 | Текущие ремонты кровель | ОШ № 21 | рубимаст-67 р. 469 м2 | 10500 | май 2012 г | Бюджет развития | Содержание зданий в надлежащем состоянии | Инзер В.А. Хоз.группа управленя Серегина А.В. Руководители учреждений: Нагорная С.Г. Гаврилова С.Г. Сешко А.М. Голощапова И.М. Чайковская Г.И. Бородина С.Г. Кочмина Е.А. Соколенко Н.В. Храмова Л.К. родители |
|  |  | ОШ №2 | Смета ОКСа |  | июнь 2012 г |  |  |  |
|  |  | ОШ № 7 | шифер-284 л. 426 м2 | 12960 | июнь 2012 г |  |  |  |
|  |  | ОШ №8 | рубимаст-24 р. 168 м2 | 3600 | июнь 2012 г |  |  |  |
|  |  | ОШ №13 | рубимаст-170 р.1190 м2 | 27600 | июнь 2012 г |  |  |  |
|  |  | ОШ № 4 | Смета ОКСа |  | июль 2012 г |  |  |  |
|  |  | ОШ № 1 | Смета ОКСа |  | июль 2012 г |  |  |  |
|  |  | ОШ № 24 | Смета ОКСа |  | июль 2012 г |  |  |  |
|  |  | ОШ № 22 | Смета ОКСа |  | август 2012г |  |  |  |
|  |  | ОШ №5 | шифер-330 л. 495 м2 | 19800 | август 2012г |  |  |  |
|  |  |  | шифер-614 листов рубимаст-545 рулонов Итого: 2748 м2 | 74460 |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт канализационной системы (при условии открытия группы д/с) | ОШ № 13 |  | 18000 | июнь 2012 г | Привлеченные средства по соцдоговорам | Требования СЭС | Директор школы Бородина С.Г. |
| 14 | Ремонт фундамента и фасада Итого: | ОШ № 15 |  | 10000 | июнь 2012г | Общий фонд городского бюджета | Содержание зданий в надлежащем состоянии, предупреждение разрушения | Нач. управления Раков В.И. Гл. бухгалтер управления Волощук С.П. Хоз.группа управленя Серегина А.В. |
|  |  | ОШ № 14 |  | 15000 | июль 2012г |  |  |  |
|  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт спортзалов Итого: | ОШ № 9 |  | 45000 | до 01.09.12г | Общий фонд городского бюджета | Требования СЭС, улучшение условий обучения | Инзер В.А. Нач. управления Раков В.И. Гл. бухгалтер управления Волощук С.П. Хоз.группа управленя Серегина А.В. |
|  |  | ОШ № 24 |  | 15000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |
| 16 | Освидетельствование котлов | ОШ № 2,4,5,6,7,8,9,10,13,15,17,19,21,24,гимн.,УВК «Радуга» | 17 шт. | 22000 | до 01.10.12г | Местный бюджет | Предписания котлонадзора | Инзер В.А. Нач. управления Раков В.И. Гл. бухгалтер управления Волощук С.П. Хоз.группа управленя Серегина А.В. |
| 17 | Режимные испытания котлов | ОШ №2,4,5,6,7,8, 9,10,14,17, 21,24, гимназия, УВК «Радуга» д/с «Калинка» «Веснушка» |  | 15000 | ноябрь 2011г будет проведено специализи- рованной организа- цией в теч. недели | Местный бюджет | Предписания котлонадзора | Инзер В.А. Нач. управления Раков В.И. Гл. бухгалтер управления Волощук С.П. Хоз.группа управленя Серегина А.В. |
| 18 | Реконструкция 4-х котлов | ОШ №14 |  | 36000 | до 01.10.12г | Местный бюджет | Предписание котлонадзора, необходима установка автоматического розжига котлов | Инзер В.А. Нач. управления Раков В.И. Гл. бухгалтер управления Волощук С.П. |
| 19 | Приобретение блоков автоматического розжига «Брахма», запальников на котлы «Воngas» | ОШ № 5,8, 17, 21,24, гимназия, УВК «Радуга» |  | 37800 | до 01.10.12г | Местный бюджет | Замена вышедших из строя, необходимо для эксплуатации котельных | Инзер В.А. Нач. управления Раков В.И. Гл. бухгалтер управления Волощук С.П. |
| 20 | Приобретение датчиков контроля пламени на экономгорелки | ОШ № 6,7,9,10 |  | 6000 | до 01.10.12г | Местный бюджет | Требование котлонадзора, соблюдение правил безопасной эксплуатации котлов | Инзер В.А. Нач. управления Раков В.И. Гл. бухгалтер управления Волощук С.П. |
| 21 | Метрология приборов учета | Все учреждения |  | 5000 | август 2012г | Бюджет развития | Требование котлонадзора, энергонадзора, облгаза, экономия энергоресурсов | Инзер В.А. Нач. управления Раков В.И. Гл. бухгалтер управления Волощук С.П. |
|  | Обслуживание газовых корректоров, госповерка приборов | Все учреждения |  | 95000 | сентябрь 2012г |  |  |  |
| 22 | Приобретение и установка газовых клапанов на котлы «Воngas» | ОШ № 8,17,21, УВК «Радуга» |  | 26000 | до 01.10.12г | Местный бюджет | Замена вышедших со строя клапанов | Инзер В.А. Нач. управления Раков В.И. Гл. бухгалтер управления Волощук С.П. |
| 23 | Замена эл. котла | ЦДТ №1 | 1 шт. | 35000 | сентябрь 2012 г. | Местный бюджет | Соблюдение температурного режима | Инзер В.А. Нач. управления Раков В.И. Гл. бухгалтер управления Волощук С.П. |
| 24 | Замена и модернизация котлов «Надточие» | ОШ № 15,19 |  |  | до 01.10.12г |  | Экономия энергоресурсов | Измайлов С.Л. |
| 25 | Вынос котельных из подвальных помещений | ОШ № 15,16 |  |  | до 15.10.12г | Внесены в программу по выносу котельных из подвальных помещений | Предписания Госгорпромнадзора и МЧС | Козенко С.П. |
|  | ВСЕГО: |  | Материалы: труба: Д 50мм-200м; Д 100мм-390м; шлакоблок-500 шт. газовые задвижки-18 шт. рубимаст-545 рулонов шифер-614 листов цемент-1 т песок-3 т | 718820 |  |  |  |  |

Управляющий делами                                          В.И.Шавлай

Мероприятия составил                                         В.И. Раков

Приложение 2

к решению исполкома

от 15.05.2012 г. №

Мероприятия

по обеспечению противопожарной безопасности  учреждений образования

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы работ | Необходимое финансирование | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение учреждений образования первичными средствами пожаротушения: |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение комплектов пожарных рукавов, стволов, гаек | 56 компл. | 20000 грн. | июнь 2012 г | Начальник УО, главный бухгалтер УО |
| 2. | Приобретение огнетушителей | 210 шт. | 60000 грн. | июнь 2012 г. | Начальник УО, главный бухгалтер УО |
| 3. | Перезарядку огнетушителей | 200 шт. | 25000 грн. | июль 2012 г. | Начальник УО, главный бухгалтер УО |
| Итого: |  | 105000 грн. |  |  |
| 4. | Обработка огнезащитным материалом деревянных конструкций чердачных помещений учреждений образования | ОШ № 1, КШИ | 50000 грн. | июль-август 2012 г. | Начальник УО, главный бухгалтер УО |
| 5. | Установка автоматической пожарной сигнализации (АПС) | ОШ № 1, КШИ | 350000 грн. | июль-август 2012 г. | Начальник УО, главный бухгалтер УО |
| ВСЕГО: |  | 505000 грн. |  |  |

Управляющий делами										В.И.Шавлай

Составил												В.И. Раков

Приложение 3

к решению исполкома

от 15.05.2012 г. №

СОСТАВ КОМИССИИ

по проверке готовности учреждений

образования к началу 2012 – 2013 учебного года

Лысенко Г.Н.,  заместитель  городского головы  –  председатель комиссии;

Раков В.И., начальник управления образования – заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Яровой В.В. – главный государственный санитарный врач города Краснодона и Краснодонского района;

Жаринов С.А. – главный государственный инспектор по надзору в сфере пожарной и техногенной безопасности города Краснодона и Краснодонского района;

Сорокина Г.Н. – представитель управления капитального строительства и архитектуры исполкома Краснодонского городского совета.

Прокопенко В.Ф. – руководитель службы охраны труда управления образования, секретарь комиссии.

Серёгина А.В. – начальник централизованной хозяйственной группы управления образования.

Чигридова Е.А. – председатель Краснодонской городской организации профсоюза работников образования и науки Украины.

Управляющий делами                                        В.И.Шавлай

Составил                                                                В.И. Раков