КРАСНОДОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

от 20.04.2010г.                                 № 224                                   г. Краснодон

«Об итогах работы жилищно-коммунального

хозяйства в осенне-зимний период 2009-2010г.г.

и мероприятиях по подготовке стабильной

работы в отопительный сезон 2010-2011гг.»

Заслушав и обсудив информацию начальника УЖКХ  исполнительного комитета Краснодонского городского совета Косарева Ю.А «Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2009-2010г.г» и других выступающих, с целью обеспечения улучшения жилищно-коммунального обслуживания и преодоления накопившихся проблем и недостатков, руководствуясь ст. 30 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», исполком Краснодонского городского совета

РЕШИЛ:

1. Признать работу  по ведению  отопительного сезона 2009-2010г.г. предприятий жилищно-коммунального хозяйства горисполкома (КП ЖЭК №6 - Левенцов С.П.,  ООО «Зенит-Т» – Тимофеев А.В., КП ЖЭК №10 - Ильмухина Е.В., КП ЖЭК №11- Харламова Л.Н., КП    «Краснодонтеплосервис» - Анцупов А.А. городского управления образования – Сиротенко Н.Д., Краснодонского городского управления охраны здоровья – Ромашко А.М., отдела  культуры и туризма исполнительного комитета Краснодонского городского совета – Клянчина Н.В., КП «Водоканал» - Канюка С.А.) - удовлетворительной.

2. С целью наведения порядка, экономии средств на содержание нерентабельных котельных, начальнику  КП «Краснодонтеплосервис» (Анцупов А.А.):

2.1. Подготовить документы к закрытию подвальных котельных  по          г.Краснодону:   - ул Первоконная котельная №1, №2,№3

по г. Суходольску:  - котельная №28,№15,№23,№25,№5

пос.Урало-Кавказ,пос.Изварино – угольные котельные

пос.Краснодон(Красная площадь)-угольная котельная Срок:  до 20 мая 2010г

- по котельной  ст. Краснодон расторгнуть договор аренды с «Луганскоблкоммунэнерго»                                            Срок: до 15 мая 2010 г

2.2.Подготовить документы и обеспечить охрану по консервации котельных:

-г.Краснодон - котельная Железнодорожная, Северо-Западная, Артема,Лютикова, Тюленина, Титова, котельная б/н ул.Первоконная

- г.Молодогвардейск – котельная №5,№10

- г.Суходольск – котельная №44,№35,№32,№43,№21

2.3.Подготовить документы по передаче на баланс городскому управлению образования:

- г. Молодогвардейск – котельная №12,№28

- г.Краснодон – котельная №5 ул Гоголя, миникотельная Микроцентр.                                                                   Срок: до 15 июня 2010 г

2.4. Определить объемы работ, выполнение которых вместе с внедрением энергосберегающих технологий позволит подготовить городское хозяйство к стабильной работе  в отопительный период 2010-2011г.г. Разработать и утвердить  графики выполнения этих работ.

Срок:  до 20  мая 2010г

2.5. Утвердить мероприятия по подготовке городского жилищно-коммунального хозяйства города в осенне-зимний период 2010-2011г.г (Приложение №2,3,4,5,6)

2.6.  С целью обеспечения  исполнения нормативных актов, действующего законодательства Украины по пожарной безопасности  очистить от мусора чердаки, подвалы, незадымляемые лестницы многоквартирных жилых домов.                                  Срок: апрель-май 2010г

2.7. Активизировать разъяснительную, претензионно - исковую  работу с неплательщиками среди населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги с целью пополнения оборотных средств  предприятий.

Срок:   постоянно

2.8.Управлению жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Краснодонского городского совета разработать и согласовать с подразделением МЧС оперативный план действий, направленный на локализацию возможных последствий аварий на  газо-, электро-, тепло-  и водоподающих системах.           Срок:  до 22.09.2010г

2.9.  Обеспечить выплату текущей заработной платы и погашение задолженности по заработной плате в соответствии с разработанными графиками.                                                                   Срок:  ежемесячно.

2.10. Обеспечить выполнение запланированных мероприятий для поэтапного сокращения потребления  энергоносителей коммунальными предприятиями.                                                          Срок: 2 полугодие 2010г.

3.Утвердить новый состав городского штаба в осенне-зимний период 2010-2011г.г. по контролю и координации работы предприятий и организаций независимо от их ведомственной принадлежности. (Приложение №2)

4. Начальникам КП «Водоканал» Канюка С.А.,  Молодогвардейскому КПП ВКХ Дементьев А.И.:

4.1.Обеспечить в полном объеме  прочистку и промывку канализационных коллекторов.

4.2.Выполнить все объемы по обеспечению устойчивого водоснабжения городского хозяйства в осенне-зимний период.

Срок: до 01.10.2010г.

5.Руководителям жилищно-коммунальных предприятий,  коммунальной теплоэнергетики,  водоснабжающих предприятий,  городскому управлению охраны здоровья, управлению образования, отделу культуры и туризма, комитету физкультуры и спорта:

5.1.Заключить договора на поставку газа и электроэнергии

Срок: до 01.09.2010 г.

5.2.Обеспечить подготовку хозяйственных объектов к работе в осенне-зимний период 2010-2011 г.г.

5.3.Провести пробные пуски  котельных и теплоносителя на объекты потребителей.

Срок: до 10.10.2010 г.

6. Городскому штабу по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период (Козенко С.П.) установить еженедельный контроль  за  ходом выполнения работ.

7. Главному редактору газеты  «Слава Краснодона» (Сизых Л.И.) ежемесячно публиковать информацию о состоянии подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.

8. Контроль  исполнения данного решения возложить на заместителя городского головы Измайлова С.Л.

Городской  голова                                                            Ю.Б. Баклагов

Приложение №1

к решению исполкома

№________ от ________________2010г.

СОСТАВ

городского штаба по подготовке жилищно-коммунального

хозяйства к работе в осенне-зимний период 2010-2011г.г.

- Козенко С.П. – первый заместитель городского головы, начальник штаба

- Измайлов С.Л. – заместитель городского головы, зам. начальника штаба

Члены штаба:

- Косарев Ю.А. – начальник УЖКХ Краснодонского горисполкома

- Зенцова С.И. - заместитель начальника УЖКХ

- Анцупов А.А. – начальник КП «Краснодонтеплосервис»

- Канюка С.А. – начальник КП «Водоканал»

- Дементьев А.И. – начальник МКПП ВКХ г.Молодогвардейск

- Бородин С.Ф. – начальник Краснодонмежрайгаз (по согласованию)

- Мирошниченко С.В. – государственный инспектор энергетического надзора за режимами использования електрической и тепловой энергии Луганской области Краснолучского отделения Краснодонского участка.

- ВойничВ.С. –  зам. директора дирекции  по персоналу, корпоративному управлению и социальным вопросам ОАО «Краснодонуголь» (по согласованию)

- .Клянчина Н.В.  – начальник отдела культуры и туризма

- Конюшок С.А. – председатель комитета физкультуры и спорта

- Ромашко А.М. – начальник управления здравоохранения

- Сиротенко Н.Д. – начальник управления образования

- Харламова Л.Н. – начальник КП ЖЭК №11

- Левенцов С.П.- начальник КП ЖЭК №6

- Ильмухина Е.В. – начальник КП ЖЭК №10

- Тимофеев А.В. – начальник ООО «Зенит-Т»

Управляюший делами                                                          В.И.Шавлай

Готовил:

Начальник УЖКХ                                                                Ю.А.Косарев

Приложение № 3

к решению исполкома №_____

Мероприятия

Краснодонского городского управления образования

о задачах по подготовке к зиме 2010-2011 г

| № | мероприятия | учреждения | Необходимая сумма (тыс.грн) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка 3-х газовых корректоров | ОШ № 17,2,14 | 150 | Август 2010 |
| 2 | Установка газовой автоматики | в котельной ОШ № 7 | 38 | Июнь 2010 |
| 3 | Установка мини котельных и ремонт отопительных систем | ОШ № 1 и ДОУ «Веснушки» | 850 | До 15.09.10 Июль 2010 |
| 4 | Требуется полная промывка отопительной системы с частичным ремонтом | ОШ № 5 | 186 | Сентябрь 2010 |
| 5 | Капитальный ремонт отопительной системы и теплотрассы | ОШ № 9 | 350 | До 01.10.10 |
| 6 | Замена котла в котельной | ОШ № 16 | 50 | До 01.09.10 |
| 7 | Выведение котельных из подвальных помещений | ОШ № 11, 15, 16 | 900 | До 15.10.10 |
| 8 | Замена насосов в котельных | ОШ № 9, 24, 10, 19,18, УВК «Радуга» | 43 | Июль 2010 |
| 9 | Замена 100 м кабеля для котельной и рубильника на 400А | ОШ № 13 | 8 | До 20.09.10 |

Управляющий делами                                                          В.И.Шавлай

Готовил:

Нач.управления образования				Н.Д.Сиротенко

Приложение № 4

к решению исполкома №_____

Мероприятия

Краснодонского городского управления охраны здоровья

о задачах по подготовке к зиме 2010-2011 г

- По КУ «ЦГБ»: замена 1 котла НИИСТУ-5 с экономической автоматизированной горелкой Р-60; замена циркуляционного насоса системы отопления К-100-65-250.

- КУ «Молодогвардейская городская поликлиника»: замена котла НИИ-СТУ-3 с автоматикой и горелкой.

- КУ «Суходольская городская поликлиника»: замена 1 котла «Надточия» с автоматикой и горелкой.

- КУ «Краснодонская городская больница №2»: замена водогрейного теплообменника на 1 м3.

- КУ «Краснодонский родильный дом»: замена бойлера SE-TS-1500; замена насоса «Nochi – 1»-40/120

- КУ «Краснодонская детская больница»: замена насоса

«Nochi – 1»-R2C 40-120

Управляюший делами                                                         	В.И.Шавлай

Готовил:

Нач.управления охраны здоровья				А.М.Ромашко

Приложение № 5

к решению исполкома №_____

Мероприятия

о задачах по подготовке к зиме 2010-2011 г в учреждениях культуры

| № | Виды работ | Необходимые материалы |
| --- | --- | --- |
| ДК им. «Молодой гвардии» |
|  | Частичный ремонт кровли 100 м2 | шифер 100 шт., коньки 50 шт., лес 2м3, гвозди 20 кг, масл. краска «Сурик» - 20 банок |
|  | Установка ливневок | воронки 16 шт., колено 32 шт., ливневки 15 м., работа вышки 5 дней |
|  | Обмуровка котла | Материалы 3 600 грн, работа 6 000 грн |
|  | ВСЕГО | 59 200 грн. |
| Краснодонская детская школа искусств |
|  | Ремонт системы отопления | радиаторы 18 шт |
|  | ВСЕГО | 8 000 грн. |
| Молодогвардейская детская школа искусств |
|  | Ремонт системы отопления | труба (100 10м, (80 20м, (50 20м |
|  | ВСЕГО | 1 770 грн. |
| Суходольская детская школа искусств |
|  | Ремонт санузла | труба (100 пластик 30м, сантехника, шпаклевка 2 мешка, краска 3 банки |
|  | Ремонт подвальной разводки системы отопления | труба (100 30м, (50 200м, (20 200м |
|  | Замена входных дверей | двери 3 шт. |
|  | ВСЕГО | 25 950 грн. |
| Краснодонская художественная школа |
|  | Установка электроотопления | 3-х фазный электросчетчик, автоматы 63А 4 шт., кабель 20 м, электропровод АВВГ 190 м, гофра (20 190 м, конвекторы 6 шт., крепления 24 шт. оформление документации |
|  | ВСЕГО | 27 119 грн. |
| Центр полихудожественного образования |
|  | Ремонт кровли 800 м2 | рубероид 80 рулонов, шифер 405 шт, коньки 70 шт., водоотливные трубы (100 12 шт., воронки 12 шт, колено 12 шт., желоб отливной 80 м, гвозди 30 кг, гвозди шиферные 60 кг |
|  | Замена электропроводки | кабель 1500 м, электрощиты 5 шт, выключатели 50 шт, розетки 50 шт, распред. Коробки 30 шт, коробки под розетки 50 шт – 14 250 грн. |
|  | ВСЕГО | 113 170 грн. |
| Краснодонский центр досуга населения |
|  | Установка электроотопления в административном здании | 3-х фазный электросчетчик, электрокотел, насос, радиаторы 74 шт, труба металлопл (20 100м, фитинги 20 шт, оформление документации |
|  | ВСЕГО | 13 680 грн. |
| Клуб поселка шахты 2/9 |
|  | Приобретение и доставка угля и дров | Уголь 12 т Дрова 5 м3 |
|  | ВСЕГО | 12 000 грн. |
|  | ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ | 260 889 грн. |

Управляющий делами                                                        В.И.Шавлай

Готовил:

Начальник отдела

культуры и туризма						  Н.В. Клянчина

Приложение №6

к решению исполкома №_____

| М Е Р О П Р И Я Т И Я |
| --- |
| по подготовке Коммунального предприятия "Водоканал" |
| к работе в осенне-зимней период 2010-2011 г.г. |
|  |  |  | т.грн. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование (ориентировочно) | Срок выполнения |
|  | Участок № 1 г. Краснодон |  |  |
| 1 | Прокладка водопроводной сети: |  |  |
|  | - кв. Шевченко - 1,1 км; | 86 |  |
|  | - кв. Лесной - 1,1 км | 80 |  |
| 2 | Монтаж частотных преобразователей по повысительным насосным станциям | 148 |  |
| 3 | Замена авариных участков трубопроводов L = 0,5 км | 242 |  |
| 4 | Монтаж трубопровода соединяющего трубопрово Д = 500 мм старый и новый L = 25 п.м. | 21 |  |
| 5 | Центральный водопроводный распределительный узел на 194 отметке: |  |  |
|  | - прокладка трубопровода Д = 200 мм L = 0,25 км | 45 |  |
| 6 | Направление пос. 2/9 |  |  |
|  | - изменение схемы подачи питьевой воды | 13 |  |
|  | - прокладка трубопровода Д = 110 мм L = 0,15 км |  |  |
|  | Участок № 2 г. Суходольск |  |  |
| 1 | Переподключение водопроводной сети ул. Гастелло к трубопроводу Д = 500 мм по ул. Айвазовского | 6 |  |
| 2 | Замена водопроводных вводов ул. Гастелло к жилым домам №№ 10,11,10 |  |  |
| 3 | Замена задвижек: - ул. Карпинского Д = 150 мм; - ул. Шоссейная - ул. Букатого Д = 100 мм; | 12 |  |
|  | Участок № 3 пос. Северный |  |  |
|  | пос. Северный |  |  |
| 1 | Замена запорной арматуры: |  |  |
|  | - ул. Советская Д = 100 мм - 1 ед. | 4,1 |  |
|  | - ул. Железнодорожная Д = 50 мм - 1 ед. |  |  |
|  | - ВК № 12 Д = 200 мм - 1 ед. |  |  |
|  | с. Подгорное |  |  |
| 1 | Замена трубопровода Д = 100 мм L = 20 п.м. | 1,05 |  |
|  | Малый Суходол |  |  |
| 1 | Замена задвижек: - Д = 100 мм - 1 ед.; - Д - 50 мм - 2 ед. | 1,02 |  |
|  | Большой Суходол |  |  |
| 1 | Замена задвижек Д = 50 мм - 3 ед. | 0,35 |  |
|  | Участок № 4 пос. У.Кавказ |  |  |
| 1 | Замена водопроводных вводов: - ул. Горького ж.д. № 31 Д = 32 мм L = 10 п.м.; - ул. Клубная ж.д. № 22 Д = 32 мм L = 20 п.м. | 2,8 |  |
| 2 | Чистка и ремонт колодцев - 26 ед. | 1,8 |  |
|  | Участок № 5 Давыдо-Никольский водозабор |  |  |
| 1 | Замена задвижек Д = 100 мм - 3 ед. | 3 |  |
| 2 | Ремонт ограждения скважин - 3 ед. | 5 |  |
|  | Участок № 6 Широкинский водозабор |  |  |
| 1 | Ремонт здания хлораторной | 15 |  |
| 2 | Ремонт ограждения скважин - 5 ед. | 8 |  |
|  | Районные очистные сооружения |  |  |
| 1 | Вторичный отстойник № 4 - замена редуктора | 5 |  |
| 2 | Опорожнение и чистка первичного отстойника Д = 30 м. | 0,5 |  |
| 3 | Кровля - ремонт кровли м2 - 800 | 42 |  |
| 4 | Резервуары - чистка, промывка и хлорирование резервуаров в количестве - 19 ед. | 52 |  |
|  | Управляющий делами В.И.Шавлай |  |
|  | Готовил: |
|  | Начальник УЖКХ Ю.А.Косарев |