Додаток  1                                                                                                                                                                                                                                                                    до рішення виконкому

№ 5 від 20 березня2014р.

П Л А Н
                                          заходів з благоустрою, озелененню, санітарного очищення території м. Суходільська	
                                                                                         в весняний період 2014р.

| № п/п | Найменування заходу | Місце проведення | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Загальні організаційні заходи |  |  |  |
| 1.1 | Проведення наради з першими керівниками підприємств, організацій, установ, головами вуличних комітетів з метою обговорення плану заходів та конкретних термінів його виконання | виконком | До 15.03.2014р. | Хохлова Т.В. |
| 1.2 | Звернутися до населення міста через ЗМІ із закликом про наведення порядку на прилеглих до будинків територіях | ЗМІ | До 20.03.2014р. | Обухова І.М. |
|  | II Озеленення території міста |  |  |  |
| 2.1 | Прибирання зелених зон вздовж доріг | Зони вздовж міських доріг | квітень | ТОВ «Еверест-Макс» КУ «Суходільське господарство», підприємства, організації міста |
| 2.2 | Озеленення міста: - висадка саджанців квітів - 1000 шт. | На прилеглих територіях | Квітень - травень | ТОВ «Еверест -Макс» Виконком, Керівники підприємств, організацій, установ, ФОП |
|  | III Благоустрій та санітарна очистка міста |  |  |  |
| 3.1 | Виконання робіт з приведення об'єктів благоустрою в належний санітарний стан: - чистка бордюр; - обрізка порослі, бічних гілок, кущів; - прибирання території від торішнього листя, сміття та гілок; - побілка бордюр і стовбурів дерев і чагарників; - підмітання пішохідних доріжок; - фарбування лавок ( вул. Леніна – 12 шт., сквер – 35 шт.) - фарбування урн ( вул. Леніна – 33 шт., сквер – 21 шт.), - фарбування дитячих ігрових майданчиків ( 2 шт.) | На прилеглих та закріплених територіях Сквер ім.. Ташликова | Квітень-травень | Керівники підприємств, організацій, установ |
| 3.2 | Встановлення лавок (20 шт.) та урн (10 шт.) | Центральна частина міста (вул. Леніна, сквер ім. Ташликова) | квітень | ТОВ «Еверест - Макс» КУ «Суходільське господарство» |
| 3.3 | Прибирання прибудинкової території від сміття та гілок | Прибудинкова територія | квітень | ТОВ «Еверест-Макс» |
| 3.4 | Очищення фасадів будинків від наклеєних оголошень | Фасади будинків | квітень | ТОВ «Еверест-Макс» |
| 3.5 | Встановлення нових та оновлення існуючих щитів для оголошень | Територія міста | квітень | ТОВ «Еверест-Макс», ФОП |
| 3.6 | Прибирання доріг загального користування: - Постишева протяжність вул.. - 544 м/п, трот.-120м/п; - Станіславського протяж. вул. - 1615 м/п, трот.-1173м/п; - Леніна протяжність вулиці - 18125м/п, трот.-1390м/п; - Комарова протяжність вулиці - 395 м/п, трот.-636м/п; - Третякевича протяжність вулиці - 371 м/п, трот.-433м/п; - Єсеніна протяжність вулиці - 361 м/п, трот.-362м/п; - Д.Выставкіна протяжність вул. - 478 м/п, трот.-846м/п; - Раскової протяжність вулиці - 276 м/п, трот.-712м/п; - Учительська протяжність вул. - 815 м/п, трот.-1204м/п; - Доватора протяжність вулиці - 820 м/п, трот.-387м/п; - сквер ім.Ташликова трот.-400м/п; | Дороги загального користування | квітень | ТОВ «Еверест - Макс» КУ «Суходільське господарство» |
| 3.7 | Проведення робіт з благоустрою зупинок громадського транспорту: - «кв. Комарова»- прибиральна площа - 32 м2, (фарбування); - « ЦЗФ» »- прибиральна площа - 21 м2(фарбування); - «Берізка»-2 шт.»- прибиральна площа - 34 м2, 25 м2 (фарбування); -«Водяне» »- прибиральна площа - 32 м2; -«м. Суходільськ» »- прибиральна площа-41 м2; -«Пошта» »- прибиральна площа - 15 м2 | Зупинки міста | квітень | КУ «Суходільське господарство» |
| 3.8 | Придбання та встановлення дорожніх знаків в кількості 8 штук: «Пешеходный переход» - 6 шт.«Осторожно, дети» - 2 шт. | вздовж міських доріг | квітень | Виконком |
| 3.9 | Встановлення знаку міста на в’їзді по вул. Мамая | на в’їзді по вул..Мамая | квітень | Виконком |
| 3.10 | Встановлення вказівника з назвою біля входу до скверу ім.Ташликова | сквер ім. Ташликова | квітень | Виконком, ФОП |
| 3.11 | Оновлення об'єктів зовнішньої реклами | Об'єкти зовнішньої реклами | квітень | Керівники підприємств, організацій, установ, ФОП |
| 3.12 | Прибирання парку ім. В.Терешкової та скверу ім. Ташликова: - прибирання торішнього листя; - підмітання доріжок; - побілка дерев, бордюр; - обрізка дерев; - прибирання і вивіз сміття; - фарбування лавок і урн. | Парк, сквер | квітень | Керівники підприємств, організацій, установ, виконком, КУ «Суходільське господарство» |
| 3.13 | Вивезення сміття з майданчиків для збору ТПВ | Майданчики для збору ТПВ | квітень | ККАТП 032804 |
| 3.14 | Ліквідація стихійних звалищ: - вул. Гастелло – прибирання, навантаження та вивіз сміття,; - вул. Постишева, р-н колишньої котельні №44-обрізка порослі, прибирання, навантаження та вивіз сміття,; - район колишньої школи мистецтв - прибирання, навантаження та вивіз сміття; - район мосту (в'їзд зі сторони кв. Комарова) - прибирання, навантаження та вивіз сміття, гілок, вирівнювання поверхні; - район мосту (в'їзд зі сторони м. Молодогвардійська) - прибирання, навантаження та вивіз сміття, гілок; - район ЦЗФ - прибирання, навантаження та вивіз сміття, гілок; - вул. Мічуріна, район Ф/Г Дубінченко - прибирання, навантаження та вивіз сміття | Територія міста: вул. Гастелло; вул. Постишева, р-н колишньої котельні№44; р-н колишньої школи мистецтв; район мосту (в'їзд зі сторони кв. Комарова); район мосту (в'їзд з боку м. Молодогвардійська); район ЦЗФ; вул. Мічуріна, район Ф/Г Дубінченко | квітень | ТОВ «Еверест-Макс» виконком |
| 3.15 | Санітарне очищення майданчиків по збору ТПВ і підхідних шляхів до місць збору ТПВ | Майданчики для збору ТПВ | квітень | ККАТП 032804 ТОВ «Еверест - Макс» |
|  | IV Контроль |  |  |  |
| 4.1 | Проведення рейдів-перевірок з метою контролю за дотриманням даного плану заходів | територія згідно з додатком 3 | квітень | Відповідальні працівники виконкому |

Підготовлено:
Провідний спеціаліст ВО та Ф виконкому                                                                                                                   Н.А.Чикіда

Погоджено:
Перший заступник міського голови                                                                                                                             Л.М.Харламова

Керуючий справами виконкому                                                                                                                                    Т.В.Ткачова