Додаток 2
   									до рішення виконкому
  									№ 5 від 20 березня 2014р.

 						 П Л А Н
  		заходів з благоустрою, озеленення, санітарного очищення

території кладовища м. Суходільська
 					          на 2014р.

| № п/п | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обрізка дерев, що ростуть за огорожами місць поховання | До 05.03.2014р. та протягом року | Доглядач кладовища |
| 2 | Викорчовування фруктових дерев та акації, зростаючих за огорожами місць поховання | До 30.04.2014р. | Доглядач кладовища |
| 3 | Обрізка чагарників, що ростуть уздовж вулиць кладовища | До 30.04.2014р. та протягом року | Доглядач кладовища |
| 4 | Обрізка порослі, покіс трави | Протягом року | Доглядач кладовища |
| 5 | Встановлення дошки оголошень | До 20.04.2014р. | Доглядач кладовища |
| 6 | Прибирання території біля каплиці | По мірі необхідності | Доглядач кладовища |
| 7 | Організація вивозу сміття з території кладовища | 01.04.2014р. -30.04.2014р. та протягом року | Доглядач кладовища |
| 8 | Підготовка майданчиків для вивантаження піску | До 15.04.2014 | Доглядач кладовища |
| 9 | Завезення піску | До 18.04.2014р. | Доглядач кладовища |
| 10 | Приведення у належний стан покинутих поховань | постійно | Доглядач кладовища |
| 11 | Проведення роз'яснювальної роботи з родичами померлих по дотриманню правил утримання кладовищ | постійно | Доглядач кладовища |

Підготовлено:
Провідний спеціаліст ВО та Ф виконкому                                  Н.А.Чикіда

Погоджено:
Перший заступник міського голови                                             Л.М.Харламова
Керуючий справами виконкому                                                    Т.В.Ткачова