Приложение 1

к решению исполкома

№___ от «___»_________2014г.

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах  проведения ежегодной весенней акции

по благоустройству, озеленению, санитарной очистке

территории города Суходольска

Ежегодная весенняя акция   по благоустройству, озеленению, санитарной очистке территории города Суходольска проводилась в период с 24.03.2014г. по 08.05.2014г.

На заседании комиссии по благоустройству города было принято решение провести работы по благоустройству и санитарной очистке территории города в 4 этапа:

- 1 этап - с 07.04.2014г по 11.04.2014г.- уборка закрепленной территории города;

- 2 этап - 12.04.2014г. Всеукраинский субботник (время проведения с 08:00 до 13:00);

- 3 этап - с 14.04.2014г по 18.04.2014г. - уборка закрепленной территории в парке им. В.Терешковой;

- 4 этап - с 05.05.2014г. по 08.05.2014г. - повторная уборка закрепленной территории города и парка им. В.Терешковой

В проведении ежегодной весенней акции  по благоустройству, озеленению, санитарной очистке территории города Суходольска приняли участие  30  предприятий, учреждений, организаций города, учащиеся школ, лицея, интерната,  что составило  – 1679  человек, а также физические  лица предприниматели – 113 человек.

Руководители предприятий, учреждений, организаций города обеспечили коллективы необходимым для уборки мусора инвентарем (в том числе пакетами, мешками) и техникой.

Участники весенней акции убирали мусор, чистили и белили бордюры, вырубали сухую поросль, вскапывали  клумбы и газоны, высаживали деревья и кустарники, вывозили стихийные свалки.

Не остались в стороне по уже сложившейся традиции сотрудники «Краснодонугля» Группы Метинвест. Одним из направлений выполнения работ по благоустройству города Суходольска было борьба с зарослями кустарников и сухостоем деревьев, стихийными свалками и «залежами» прошлогодней листвы. Наряду с городскими коммунальщиками акционерная компания обеспечила трудовой потенциал и техническую поддержку ежегодной акции. Во время проведения Всеукраинского субботника 17 апреля 2014г. на территории города работали грузовые машины,  вышка, трактор с прицепом и другое оснащение, что позволило убрать и утилизировать «осенне-зимний» мусор, произвести вырубку порослей, обрезку кустарника, планировку территории.

Нашлись энтузиасты родного города, стремящиеся видеть его нарядным, и среди частных предпринимателей. «Авторами» образцового порядка и оказания большой помощи в выполнении работ по наведению порядка в городе  выступили  Гайворонский И.Э., Моравский Ю.В., Ляляев А.В.

В период проведения акции  нельзя не отметить результат работы  ООО «Эверест – Макс», КАТП 032804, КУ «Суходольское хозяйство», КП «Водоканал», ДК им. О.Кошевого,  приоритет которых - добросовестный труд.

Ответственно  отнеслись к выполнению работ по благоустройству  территории города  СГПЛ №14 под руководством Коновальчука  Владимира Петровича. Сотрудники и учащиеся лицея высадили 20 деревьев ореха на закрепленной территории (ул. Постышева), на прилегающей территории обустроили 3 клумбы общей площадью 150 м2 , посадили цветы - петуньи, тюльпаны, розы, хризантемы и др.

Не остались равнодушными к наведению порядка в городе и жители частного сектора, которые также провели мероприятия по благоустройству территории на своей улице.

Еженедельно ответственные лица каждого предприятия, учреждения, организации города за проведение мероприятий по благоустройству предоставляли в исполком информацию о проделанной работе. По результатам предоставленной информации была составлена сводная таблица выполненных работ, в которой видно, что за время проведения акции  предприятиями, учреждениями, организациями и ФЛП города выполнены следующие виды и объемы  работ:

- Установка предупреждающих знаков –  3 шт.

- Штукатурка входа в парк им. В.Терешковой – 49 м2

- Вырубка поросли – 344,4 м3

- Уборка территории города от мусора – 53746 м 2

- Погрузка мусора –738,4 м3

- Планировка земли – 5815 м2

- Известковая окраска мусорных точек -152 м2 ( 3 шт)

- Уборка и покраска остановок общественного транспорта – 10 шт.

- Побелка деревьев – 2099 шт.

- Покраска лавочек – 84 шт.

- Чистка бордюров – 21929 м/п

- Побелка бордюров – 13172 м/п

- Обрезка деревьев – 150 м3

- Обрезка сухих  деревьев – 27 шт.

- Обрезка кустарника – 90 шт.

- Завоз шлака для благоустройства территории – 4 машины

- Побелка водонапорной станции (за зданием ДК им. О.Кошевого) – 60 м2

- Побелка ограждения клумб – 20 шт.

- Установка лавочек – 7 шт.

- Покраска урн – 5 шт.

- Покраска фонарей на площади  О.Кошевого – 4 шт

- Посадка кустов – 30 шт., газонов – 220 м2, деревьев – 84 шт., посев семян на клумбах.

- Завоз песка на кладбища города – 7,3 м3

- Ликвидация  стихийных свалок  по ул. Гастелло, ул. Постышева ( р-н бывшей котельной № 44), район бывшей школы искусств, район моста ( въезд со стороны кв. Комарова), район моста ( въезд со стороны г. Молодогвардейска) район ЦОФ, вул. Мичурина (р-н ФХ Дубинченко )

- Вывоз мусора с площадок для сбора ТБО –  483 тыс м2

- Установка памятника с названием в сквере им. Ташлыкова.

А так же предприятиями, учреждениями, организациями и ФЛП города   побелены заборы,  покрашены фундаменты зданий и спортивные и игровые площадки в детских садах.

С большим энтузиазмом и воодушевлением, проявляя инициативу все предприятия, учреждения, организации города приняли активное участие по наведению порядка в городе к 9 Мая – Дню Победы.

Информация о выполненных работах по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города регулярно освещалась в средствах массовой информации (газета «Слава Краснодона»).

Информация в разрезе предприятий, учреждений и организаций представлена в таблице.

Председатель  комиссии по благоустройству                            Л.Н. Харламова

Секретарь                                                                                        Н.А. Чикида