УКРАИНА

СУХОДОЛЬСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ОЧЕРЕДНАЯ СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

От « 31 » октября 2013г.               г. СУХОДОЛЬСК                               № 48/750

Об исполнении Программы

по благоустройству г.Суходольска

и обращению с бесхозяйными отходами

за 9 месяцев 2013 года

Заслушав информацию ведущего специалиста Клищенковой Н.В. об исполнении Программы по благоустройству г. Суходольска и обращению с бесхозяйными отходами за 9 месяцев 2013года, с целью организации благоустройства, поддержания надлежащего санитарного состояния города, создания благоприятных, экологически безопасных условий для жителей города, руководствуясь ст.26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», городской совет

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы  по благоустройству г. Суходольска и обращению с бесхозяйными отходами за  9 месяцев 2013года (прилагается).

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, использования природных ресурсов, экологии, земельных отношений (Зубатов В.С.) и постоянную комиссию по вопросам планирования, бюджета и финансов, использования коммунальной собственности (Лукьянова И.Н.).

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА				Т.В.ХОХЛОВА

Отчёт

об исполнении Программы по благоустройству г.Суходольска и обращению с бесхозяйными отходами

за 9 месяцев 2013 г.

- Программа по благоустройству города Суходольска и обращению с бесхозяйными отходами на 2013г. принята с целью обеспечения чистоты и порядка в городе, создания комфортных условий для проживания населения, поддержания надлежащего санитарного состояния, повышения безопасности дорожного движения, создания благоприятной, экологически безопасной среды для жизнедеятельности населения.

- За отчётный период

1. Проведены следующие работы по благоустройству и поддержанию территории города в соответствующем санитарном состоянии:

- в зимний период проведены работы по зимнему содержанию дорог в том числе: очистка дорог и тротуаров от снежного покрова с применением снегоуборочной техники и вручную, посыпка их противоскользящей смесью;

-  во исполнение решения исполкома от 21.03.2013г. № 65 «О благоустройстве, озеленении, санитарной очистке территории г.Суходольска в весенний период 2013г.» с 01.04.2013г. по 30.04.2013г. проведён месячник по благоустройству, озеленению, санитарной очистке города.

В акции по проведению месячника было задействовано 35 предприятий, учреждений и организаций города, а также физические лица – предприниматели. От мусора и прошлогодней листвы убраны дороги и улицы города, парк им.В.Терешковой, сквер им.Ташлыкова, придомовые территории, 3 кладбища, 3 Братские могилы советских воинов, прилегающие к предприятиям, учреждениям и организациям территории, ликвидировано 8 несанкционированных свалок.

- КУ «Суходольское хозяйство» произведена уборка и покраска остановок общественного транспорта;

-  ООО «Эверест – Макс»:

• выполнено ограждение точки сбора ТБО по ул. Станиславского, 60 и благоустройство точки сбора ТБО (побелка) по ул. Ленина 2а, 2б;

• произведен текущий ремонт цоколей и фасадов жилых домов по ул. Ленина, Комарова, Гастелло;

• произведена обрезка сухих и фаутных деревьев в количестве 58 штук по ул. Станиславского 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48; ул. Учительская 20, ул.Ленина 22;

• установлено ограждение сеткой – рабица между домами по ул. Ленина 17-17а;

• выполнена планировка и выравнивание придомовой территории по ул. Комарова, 35, 37, 39, 41 и частично по ул. Д.Выставкина, 27;

• произведено устройство дорожек из различных материалов по ул. Станиславского 34а, 54, ул.Ленина 19а, ул.Комарова 33, 37, 27 – рынок; д/с «Солнышко»;

• на протяжении мая – сентября производился покос травы придомовых территорий жилфонда, покошено 44 018 кв.м.

- из фонда окружающей среды исполкомом Суходольского городского совета приобретены контейнера для сбора ТБО в количестве 20 штук,  на сумму 25 000,00 грн. и произведена обрезка и валка сухих и фаутных деревьев, на что выделено 39 324,16 грн.

- на протяжении мая – сентября КУ «Суходольское хозяйство» велись работы по покосу травы (скошено 20 800 кв.м.); обрезке поросли и деревьев, уборке улиц города.

2. С целью улучшения состояния дорожного покрытия автодорог города:

- произведён текущий ремонт дорожного покрытия участка автодороги по ул. Блюхера, на что из местного бюджета было выделено 34 460,00 грн.;

- за счёт средств субвенции с государственного бюджета в сентябре 2013г. выполнены работы по текущему ремонту дорожного покрытия участка автодороги по ул.Гастелло на сумму 96 166,64грн.

3. С целью улучшения состояния электросетей наружного освещения:

-  проведена ревизия линий и щитов управления наружного освещения:

- на ул. Гастелло ликвидировано короткое замыкание;

- на ул. Ленина в районе д.12 устранён порыв кабеля;

- произведена ревизия щитовой ТП-260 (в районе ДК им.О.Кошевого) с заменой вводного автомата;

- по ул.Станиславского заменено 6 ламп накаливания;

- в августе 2013г. заключён договор с ЧП «Виктория» на проведение  капитального ремонта наружного уличного освещения по ул.Ленина и ул.Учительская на сумму 118 821,60 грн. Однако работы по данному объекту ещё не начаты в связи с задержкой авансовых проплат на приобретение материалов;

- за уличное освещение оплачено  12 586,14 грн.;

- ООО «Эверест – Макс» проведено наружное освещение 6 подъездов по ул. Станиславского, 40а.

4. Произведены работы по регулированию дорожного движения:

- в июле 2013г. установлены дорожные знаки в количестве 8 штук, произведена разметка «лежачего полицейского» в районе ул.Ленина, 9.

- в августе 2013г. силами КП «ДЭУ» произведена разметка пешеходных переходов в количестве 9 штук;

- по многочисленным просьбам жителей ул.Станиславского при въезде в город ООО «Эверест  - Макс» установлена автомобильная (ограничительная) арка для предотвращения проезда большегрузного автотранспорта через центральную часть города;

- по просьбам жителей города  размещена остановка общественного транспорта «По требованию»  по ул.Шоссейная в районе д.35.

5. КУ «Суходольское хозяйство» в течении отчётного периода проведены работы по поддержанию в рабочем состоянии системы водоотведения по ул. Ленина.

6. Велись работы по озеленению площади им.Блюхера и городского кладбища:

- на площади им. Блюхера высажены саженцы чайных роз в количестве 50 штук, тюльпаны – 30 штук, ирисы, чернобривцы, петуньи, декоративная травка, кусты дикого винограда;

- на городском кладбище в районе ЦОФ «Суходольская» произведена высадка каштанов по центральной аллее погибших шахтёров.

7. С целью улучшения условий для проведения досуга и отдыха населения города, сохранности памятников истории:

- при поддержке со стороны Метинвеста и ПАО «Краснодонуголь»  установлена детская площадка и торжественно открыта баскетбольная площадка в сквере им. Ташлыкова;

- приобретены лавочки в количестве 30 штук, 10 из которых установлены на пл. им.Блюхера;

- 9 мая при поддержке прихода украинской православной церкви московского патриархата «Святой Блаженной Ксении Петербуржской» на могиле погибших советских воинов в годы ВОВ в парке им.В.Терешковой - установлен памятный знак;

- к празднованию Дня Победы, Дня города и Дня шахтёра произведено праздничное оформление ул.Ленина и городской площади.

В ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования на протяжении отчётного периода уточнялись с учетом возможностей местного бюджета.

К сожалению, в связи с недопоступлением средств субвенции с государственного бюджета, изменением направления расходов местного бюджета, первоочередным выполнением заявок ООО «Эверест –Макс» по жалобам жителей города и устранением аварийных ситуаций при поломке систем холодного водоснабжения, водоотведения и сливной канализации за текущий период не удалось реализовать все запланированные мероприятия по благоустройству города.

Актуальными вопросами реализации программы остаются такие мероприятия:

- устройство системы водоотведения по ул. Гастелло и ул.Блюхера;

- капитальный ремонт дорожного покрытия участка автодороги по ул.Гастелло;

- проведение инвентаризации дорог;

- планировка и выравнивание придомовой территории по ул. Ленина, 13а, ул.Учительская, 32;

- наружное освещение подъездов по ул.Гастелло, Комарова, Станиславского;

- установка лавочек и урн возле подъездов жилых домов;

- ограждение земельных участков (палисадников) возле подъездов жилых домов;

- ремонт и установка новых конструкций на детских площадках.

Данные вопросы будут тщательно изучены на заседаниях исполкома,  городского совета и учтены при планировании проекта городского бюджета на 2014 г. и  Программы по благоустройству города Суходольска на 2014 г.

Ведущий  специалист					Н.В.Клищенкова