КРАСНОДОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

от 22.09.2009г.                          №__473___                    г.Краснодон

«О ходе подготовки объектов

жилищно-коммунального хозяйства

города к работе в осенне-зимний

период 2009-2010г.г.»

Заслушав и обсудив информацию зам.начальника отдела эксплуатации жилищного фонда УЖКХ Скрипниковой Е.В., о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов коммунальной собственности к работе в осенне-зимний период 2009-2010г.г. для обеспечения устойчивой и бесперебойной работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства города, руководствуясь ст.30 закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», исполком Краснодонского городского совета

РЕШИЛ:

1. Признать работу по подготовке к отопительному сезону предприятий жилищно-коммунального хозяйства горисполкома (КП ЖЭК №6 - Левенцов С.П., КП ЖЭК №11 – Харламова Л.Н., управляющий ООО «Зенит-Т» - Тимофеев А.В., директор ЧП «Добробут ЖТО» - Железнякова Т.А.  КП ЖЭК №10 –Ильмухина Е.В., КП «Краснодонтеплосервис» - Анцупов А.А., Краснодонского городского управления образования – Сиротенко Н.Д., Краснодонского городского управления охраны здоровья – Ромашко А.М., отдела культуры и туризма Краснодонского исполнительного комитета – Клянчина Н.В., КП «Водоканал» - Канюка С.А.) – удовлетворительной.

2. Руководителям жилищно-коммунальных, теплоснабжающих предприятий, бюджетных организаций в срок до 15 октября 2009 года:

2.1. Выполнить комплекс первоочередных мероприятий по энергосбережению, которые имеют существенное значение при работе предприятий, особенно в отопительный период, для уменьшения энергопотребления.

2.2. Обеспечить выполнение всех объемов утвержденных решением исполнительного комитета Краснодонского городского совета

№ 204 от 21.04.2009 года «О задачах комплексной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов здравоохранения и социально-культурного назначения к работе в осенне-зимний период 2009-2010 г.г.»

2.3. Коммунальным предприятиям жилищно-эксплуатационных контор №6,11,10, управляющим компания «Добробут-ЖТО»,ООО «Зенит-Т», коммунальному предприятию «Краснодонтеплосервис», «Краснодонское дорожно-эксплуатационное управление», «Водоканал», ВКХ г.Молодогвардейск укомплектовать аварийно-диспетчерские службы специалистами, транспортом и необходимыми материалами для ведения работ по недопущению возникновения аварийных ситуаций.

2.4. Разработать и согласовать с подразделением МЧС оперативный план действий, направленный на локализацию возможных последствий аварий на газо,- электро, -тепло, -водоподающих системах в срок до 10.10.2009 года.

2.5. Активизировать претензионно-исковую работу с неплательщиками за предоставленные жилищно-коммунальные услуги с целью пополнения оборотных средств на счет предприятий (срок исполнения – постоянно).

2.6. Выполнить первоочередные мероприятия относительно соблюдения на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства правил техники безопасности, пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством (срок исполнения - постоянно)

3. КУ «Группа централизованного хозяйственного обслуживания Краснодонского городского управления охраны здоровья» (Романцов А.Г.) выполнить подготовительные работы по подготовке котельных и прочих лечебных учреждений коммунальной собственности к отопительному сезону 2009-2010г.г.  в срок до 01.10.2009 года.

4. Начальникам КП «Водоканал», ВКХ г.Молодогвардейска:

4.1. Выполнить в полном  объеме мероприятия  по обеспечению устойчивого водоснабжения городского хозяйства в осенне-зимний период.

4.2. Обеспечить постоянное, круглосуточное водоснабжение бюджетных учреждений (школ, больниц, детских садов).

5. КП «Краснодонтеплосервис»  до 01.10.2009 года заключить договора на поставку газа и электроэнергии, обеспечить запас твердого топлива, необходимого для ведения отопительного сезона.

5.1. КП «Краснодонтеплосервис» провести диагностику котлов, техническое освидетельствование и гидравлическое  испытание котлов  и сетей с выдачей заключения и разрешения на дальнейшую безопасную эксплуатацию оборудования  до 01.10.2009 года

5.2. Провести пробные пуски котельных и теплоносителя на объекты потребителей в период с 05.10.2009 года по 10.10.2009 года.

5.3. Коммунальным предприятиям предоставить паспорта технической  готовности  объектов  коммунальной собственности к работе в осенне-зимний период 2009-2010 года, в управление жилищно-коммунального хозяйства в срок до 10.10.2009 года.

6. Городскому штабу по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период (Измайлов С.Л.)  установить ежедневный контроль над ходом выполнения работ.

7. Главному редактору газеты «Слава Краснодона» (Сизых Л.И.) ежемесячно опубликовывать информацию о состоянии подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.

8. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя городского головы Измайлова С.Л.

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА                                                        Ю.Б.БАКЛАГОВ

ИНФОРМАЦИЯ

««О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства

города к работе в осенне-зимний период 2009-2010г.г.»

Жилищно-коммунальное хозяйство города является частью единого производственного и социального комплекса, входящего в свою очередь, в хозяйственный комплекс Украины.

Подводя итоги  подготовки объектов коммунальной собственности   к осенне-зимнему периоду, хочется сказать, что проведена большая работа, в которой участвовали коммунальные предприятия города.

На основании заключенного социального договора между Краснодонским исполнительным комитетом и ОАО «Краснодонуголь»  оказывается материальная помощь по выделению металлопродукции  в количестве 236,5 тн на общую сумму 1,300 тыс. грн. из которых уже получено 18тн.

Полученная металлопродукция  используются для ведения ремонтных работ сетей водоснабжения и центрального отопления, коммунальными предприятиями, управлением образования, здравоохранения и культуры.

По состоянию на 01.10.2008 г. жилищно-эксплуатационными конторами по подготовке объектов, находящихся на балансе предприятий, выполнены мероприятия, которые позволят содержать дома в эксплуатационном состоянии.

На балансе жилищно-эксплуатационных контор находятся 1040 жилых дома, в т.ч. 441 с центральным отоплением.

Подготовлены к отопительному сезону 846 (81,3%)  жилых домов требующих ремонта, в которых произведен ремонт кровли – 92(80%), ремонт и замена ц/о – 40 (77%), ремонт х/в – 114 (84%), ремонт энергообеспечения (щитовые) – 38(83%).

| Виды работ | Ед.изм. | Выполненный объем работ | Стоимость выполненных работ тыс.грн. | ООО «Зенит-Т» м2/ тыс.грн. | КП ЖЭК №6 м2 /тыс.грн | КП ЖЭК №11 м2/ тыс грн | КП ЖЭК №10 м2/ тыс.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт кровли | м2 |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт ц. отопления | м |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт х/водоснабжения | м.п. |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт канализации | м.п. |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт подъездов | м2 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт оголовков | шт |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт эл. щитовых | шт |  |  |  |  |  |  |

КП ЖЭК №11

С областного бюджета   для ведения капитальных ремонтов внутридомовой разводки, водоканализационной системы жилых домов выделено 110 тыс.грн., на текущий момент проведены ремонты ул.Учительская,20,30, 17, Бородина13а, 15а, Д.Выставкина,18а.

Ведутся работы по ул.Расковой 11,13.

Остаточный объем для выполнения ул.Учительская 25,29, Д.Выставкина 20,35.

За счет привлеченных средства ОАО «Краснодонуголь» для ведения ремонтно-восстановительных  работ  по ликвидации последствий влияния горных выработок выполнены работы по ремонту фасадов и устройству отмосток по следующим адресам: Учительская19, Д.Выставкина 19, Доватора 13,21,23.

Ведутся работы по ул.Доватора,8,11.

До начала отопительного сезона остаются не завершенными объемы:

КП ЖЭК №6

Основной задачей предприятия КП «Краснодонтеплосервис» является обеспечение городов Краснодон, Молодогвардейск, Суходольск тепловой энергией и отоплением.

На балансе предприятия находятся тепловые трассы общей протяженностью 153,4км в однотрубном исчислении, в том числе 139км – подземной прокладки, 14,4 км – надземной прокладки.

Некачественное отопление в отдельных домах объясняется неудовлетворительным состояние значительной части тепловых сетей, морально и физически изношенным оборудованием на отдельных объектах, зашлакованностью и изношенностью внутридомовых сетей центрального отопления. Так, средний износ котлов по предприятию составляет 60%, сетей -65%, в жилых домах капремонт сетей теплоснабжения не производился, хотя дома введены в эксплуатацию более 20-30 лет назад.

Для повышения эффективности работы предприятия и обеспечения возможности предоставлять населению и организациям услуги по отоплению лучшего качества, а также для экономии энергоресурсов, были разработаны «Мероприятия по ремонту объектов теплоснабжения в летний период 2009 года», включающие замену теплотрасс, ремонт котельного оборудования, ремонт  систем теплоснабжения. Ответственными за выполнение этих мероприятий являются начальники участков, служб.

Из 25 котельных отремонтированы 23 котельных. На котельных произведена чистка котлов, ремонт обмуровки и футеровки, ревизия и ремонт насосов и запорной арматуры.

Из    ----------- котлов подготовлены _____________, что составляет________%.

Для предотвращения аварийных ситуаций на котельных согласно установленных сроков эксплуатации котлов не производилось диагностирование котлов, техническое освидетельствование, гидравлическое испытание котлов и тепловых сетей. Предприятием не произведена госповерка контрольно-измерительных приборов.

По вопросу индивидуального отопления в жилых домах предприятие проводит политику приоритетного направления, что впоследствии позволит ликвидировать убыточные котельные.

Задолженность предприятия за потребленный газ за предыдущий отопительный сезон составляет                            текущий долг по электроэнергии                  .