Краснодонский городской совет

Луганская область

Исполнительный комитет

РЕШЕНИЕ

От 19.05.2009г.	№275

« О подготовке учреждений образования

к началу нового 2009-2010 учебного года».

Во исполнение ст.26 Закона Украины «Об образовании» и п.1 ст.22 Закона Украины «Об общем среднем образовании» и с целью обеспечения качественного проведения учебно-воспитательного процесса в 2008 - 2009 учебном году, на основании ст. 32 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», исполком Краснодонского городского совета

РЕШИЛ:

- Утвердить мероприятия по подготовке учреждений образования к началу нового 2009 - 2010 учебного года и работе в осенне-зимний период (приложение 1)

- Утвердить состав городской комиссии по проверке подготовки

учреждений образования к началу  учебного года (приложение 2 ).

- Начальнику финансового управления Инзер В.А. обеспечить финансирование мероприятий в соответствии с утвержденным бюджетом.

4.  Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя городского головы Лысенко Г.Н.

Городской голова	Ю. Б. Баклагов

Приложение 1

к решению исполкома

от               2009г. №

Мероприятия

по подготовке учреждений образования

к началу нового 2009-2010 учебного года и работе в осенне-зимний период.

| № | Мероприятия | Учреждения | Необходимые средства и материалы. | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка котельной: | ОШ № 7 |  |  | Целевой фонд городского бюджета |
|  | Установить: |  |  |  |  |
|  | автоматику безопасности |  | 3 шт. |  |  |
|  | экономичные горелки |  | 3 шт. |  |  |
|  | Газоанализатор |  | 1 шт. |  |  |
|  | принудительную вентиляцию |  | 1 шт. |  |  |
|  | Заменить: |  |  |  |  |
|  | электропроводку; |  | 200 м |  |  |
|  | электросчетчик; |  | 1 шт. |  |  |
|  | Насосы |  | 3 шт. |  |  |
|  | Отремонтировать: |  |  |  |  |
|  | водопровод; |  | 60м |  |  |
|  | теплотрассу; |  | 120 м |  |  |
|  | щит учета электроэнергии. |  | 1 шт. |  |  |
|  | Провести |  | 3500 грн. |  |  |

|  | освидетельствование котлов и госповерку приборов учета |  | 5600 грн. | 5600 грн. | Целевой фонд городского бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | увеличить штат слесарей и операторов, приобрести огнетушители |  | 860 грн. ежемесячно | 860 грн. ежемесячно |  |
| 2 | Ввести в эксплуатацию второй котел для чего приобрести и установить газовый корректор | д/с «Ладушки» | 35 тыс. грн. | 35 тыс. грн. | Целевой фонд городского бюджета |
| 3 | Замена котлов и насоса Ремонт всей отопительной системы | ОШ №11 | 1 насос, 2 котла, Трубы д 50 мм – 550 м, Д 40 мм – 250 м. |  | Целевой фонд городского бюджета |
| 4 | Строительство газовых миникотельных | ОШ № 1,д/с «Звоночек», «Солнышко», «Светлячок», «Дюймовочка». |  |  | Привлеченные средства |
| 5 | Провести проверку газового счетчика | ОШ № 14 | 1000 грн. | 1000 грн. | Местный бюджет |
| 6 | Изменить техпроект на установку корректора, переустановить узел учета газа | ОШ № 2, 17 |  |  | Целевой фонд городского бюджета |
| 7 | Заменить: насосы, газовые задвижки, провести частичный ремонт отопления | ОШ № 9 | 4 шт Д 100 мм – 4, д 50 – 2 шт Трубы : д 100 мм-160 м, Д 50 мм – 10 м, д 20 мм- 40м, д 25 мм – 40 м. |  | Целевой фонд городского бюджета |
| 8 | Текущий ремонт отопительной системы | д/с «Ягодка» | Металлопластиковая трубы д 50 мм – 64 м |  | Целевой фонд городского бюджета |
| 9 | Госповерка приборов учета | Все учреждения |  | 51000 грн. | Местный бюджет |
| 10 | Аттестация операторов котельных и поваров газовых пищеблоков | 30 чел. |  | 8500 грн. | Местный бюджет |
| 11 | Обучение ответственных за газовое хозяйство | 3 чел. |  | 9300 грн. | Местный бюджет |
| 12 | Ремонт отопительной системы | ОШ № 10 | Трубы: д100мм – 100 м,д 50 мм-250 м, д 40 мм-40 м, д 20 мм-400 м |  | Целевой фонд городского бюджета |
| 13 | Установить: газовые задвижки, регулятор газа | ОШ № 6 | Д 50 мм-4 шт. 1 – 7500 грн. |  | Целевой фонд городского бюджета |
| 14 | Замена труб | ОШ № 24 | Д 50 мм – 50 м |  | Целевой фонд городского бюджета |
| 15 | Замена регистров отопительной системы | ОШ № 4 | Трубы д 100 мм – 40 м |  | Целевой фонд городского бюджета |
| 16 | Текущий ремонт отопления | ОШ № 16 | Трубы д 50 мм-80 м, Д 100 мм – 150 м |  | Целевой фонд городского бюджета |
| 17 | Подключение газа | д/с «Ягодка», «Золушка», «Ивушка» |  |  | Целевой фонд городского бюджета |
| 18 | Частичная замена системы отопления | д/с «Рябинушка» | Труба д 100мм – 150 м |  | Целевой фонд городского бюджета |
| 19 | Установка электрокотлов | МУПК Гор УО д/с «Веснушки» |  |  | Целевой фонд городского бюджета |
| 20 | Приобрести: электросчетчик, трансформаторы | ЦДТ № 1 |  | 1 – 3500 грн., 3 – 600 грн. | Местный бюджет |
| 21 | Закончить ремонт кровли, 1310 кв.м | ОШ № 4 | Смета на 176 тыс. грн. | Смета на 176 тыс. грн. | Целевой фонд городского бюджета |
| 22 | Текущие ремонты кровель | ОШ № 1, 5, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 21, 22, 24, веч.шк., д/с «Звоночек», «Калинка», «Ягодка», «Веснушки», «Ивушка», «Золушка», «Светлячок», «Дюймовочка», «Ручеек», ЦДТ № 1 | Всего необходимо материалов: шифер -490 листов, рубимаст – рулон -по 10 м – 270 шт., - по 15 м – 215 шт., железо – 70 листов. |  | Целевой фонд городского бюджета |
| 23 | Текущие ремонты канализационных систем | ОШ № 8, 9, 16, 19, 21, КШИ, УВК «Радуга», д/с «Ягодка», «Ивушка», «Ручеек», | Всего материалов: трубы – д 130 – 205 м д. 100 – 195 д 50 - 275 м д 150 –200м д 25 - 39 м сгоны – 65 шт., тройники – 24 шт. |  | Целевой фонд городского бюджета |
| 24 | Текущие ремонты водопроводных сетей | ОШ № 19, 24, УВК «Радуга», д/с «Солнышко», «Сказка», «Веснушки», «Ручеек», «Вишенка», «Тополек». | Всего материалов: трубы – д 20 – 600 м, д 50 – 100 м, Оборудование: водонагреватели – 6, бойлеры на 80 л - 4 |  | Целевой фонд городского бюджета |
| 25 | Ремонт спортзалов | ОШ № 4, 8 |  | 47222 грн | Местный бюджет |
| 26 | Текущие ремонты фундаментов и кровель | ОШ № 2, 9, 10, 22 | Песок 10 т, Цемент 1,8 т |  | Целевой фонд городского бюджета |
| 27 | Метрология приборов учета | Все учреждения |  | 11,1 тыс грн | Местный бюджет |
| 28 | Обслуживание газовых корректоров | Все учреждения |  | 15 тыс грн | Местный бюджет |

Управляющий делами                                                В.И.Шавлай

Мероприятия составил                                        Н.Д.Сиротенко

Приложение 2

к решению исполкома

от__________2009г. №____

СОСТАВ КОМИССИИ

По проверки готовности учреждений

образования к началу 2009 – 2010 у.г.

Лысенко Г.Н. заместитель городского головы – председатель комисии;

Сиротенко Н.Д. начальник управления образования – заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Раков В.И. – председатель постоянной комиссии по вопросам образования, культуры, спорта, делам семьи и молодежи;

Яровой В.В. – главный государственный санитарный врач города красно дона и краснодонского района;

Проскурин Е.Н. –начальник госпожнадзора Краснодонского РО ГУ МЧС Украины в Луганской области;

Чумаченко Н.Е. – главный специалист отдела градостроительства и архитектуры.

Письменская Э.Э. – руководитель службы охраны труда городского управления образования, секретарь комиссии.

Серегина А.В. – начальник группы ЦХО городского управления образования.

Управляющий делами                                        В.И.Шавлай

Составил                                                                Н.Д.Сиротенко