Краснодонська міська рада

Луганської області

Шостого скликання

Двадцять п’ята  сесія

РІШЕННЯ

" 03 "     08    2012 р.                  №      25/1536                                        м. Краснодон

"Про   внесення  доповнень та змін

до  Програми  економічного і  соціального

розвитку  м. Краснодона  на 2012 р."

Розглянувши листи Краснодонського МВ УМВС в Луганській області, Управління освіти, Управління житлово-комунального господарства, Управління охорони здоров’я, відділу фізичної культури та спорту, відділу культури  Краснодонської міської ради щодо внесення доповнень та змін до Програми економічного і соціального  розвитку м. Краснодону на 2012р., керуючись ст.26  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Внести доповнення та зміни в Програму економічного і соціального розвитку  м. Краснодона на 2012 р. згідно додатку 1 у розділи  «Захист прав та свобод громадян, дотримання законності та правопорядку», «Освіта»,   «Житлово-комунальне господарство», «Охорона здоров’я», «Культура».

2.   Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з

питань регламенту, депутатської діяльності та етики,законності та правопорядку, засобам масової інформації (Єфременко Л.Г.), з питань освіти, культури, спорту, справам сім’ї та молоді (Раков В.І.), з питань житлово-комунального господарства, земельних відносин і використання природних ресурсів (Галушкін С.В.), з питань охорони здоров’я та соціальних питань (Ромашко А.М.)

Міський голова                                                                     Ю. Б. Баклагов

Додаток 1

# до рішення Краснодонської міської ради

№ 25/1536 від 03.08.2012р.

## Доповнення та зміни

до  «Програми соціально - економічного розвитку м. Краснодону на 2012 рік»

| № п/п | Захід | Механізм реалізації заходу | Термін вико-нання | Орієнтовний обсяг фінансування заходу , тис.грн. | Відпові-дальні особи та виконавці | Очікуваний результат реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всього | Держ. бюд-жет | Облас-ний бюджет | Місце-вий бюджет | Кошти підприємств, залучені кошти |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Захист прав та свобод громадян, дотримання законності та правопорядку |
|  | Заходи щодо забезпечення своєчасного реагування мобільної групи на заяви громадян про скоєні злочини | Придбання радіостанцій та радіоантен | 2012 | 30,0 |  |  | 30,0 |  | Виконком Краснодонської міської ради МВ УМВС | Удосконалення мобільності дій нарядів з охорони громадського порядку (ДАІ,ПЦО,ПС) на злочини та події, які скоюються на території обслуговування |
|  | Заходи щодо створення інформаційно-аналітичної мережи | 8.2. Придбання відеоапаратури, комп’ютерної та оргтехніки | 2012 | 40,0 |  |  | 40,0 |  | Виконком Краснодонської міської ради МВ УМВС | Поліпшення якості роботи щодо обробки документів при зверненні громадян до УВС |
|  |  | ІТОГО |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |  |
| Освіта |
| 1 | Поліпшення технічного стану закладів освіти | Проведення ремонту в школі-інтернат с. Краснодон | 2012 | 150,0 |  |  |  | 150,0 | Школа-інтернат №1 ПАТ «Краснодонвугілля» | Утримання будівлі школи в належному стані |
| 2 | Розширення мережі груп в дитячих навчальних закладах | Проведення поточного ремонту приміщень дошкільних груп в Краснодонській школі-інтернат №1 | 2012 | 64,0 |  |  | 64,0 |  | Школа-інтернат №1 ЖЕК №9 | Відкриття 2-х груп на 40 місць для дітей дошкільного віку |
|  |  | ІТОГО |  | 214,0 |  |  | 64,0 | 150,0 |  |  |
| Житлово-комунальне господарство |
| 1 | Покращення рівня шляхового господарства | Придбання та ремонт світлофору і комплектуючих, установка вул.П.Котова | 2012 | 80,0 |  |  | 80,0 |  | УЖКГ |  |
|  |  | Послуги з улаштування засобів примусового зменшення швидкості |  | 5,97 |  |  | 5,97 |  |  |  |
| 2 | Покращення дорожнього покриття автодоріг | Поточний ремонт прибудинкової дороги житлових будинків територіальної громади м.Краснодона: - кв.Советський, 2,3,4 1494м2 | 2012 | 270.0 |  |  | 270 |  | УЖКГ КП КДЕУ | Поліпшення стану доріг м.Краснодона _ « _ |
|  |  | - кв.Советський,1 - 840м2 | червень 2012 | 147,00 | 50,0 |  | 97,00 |  |  |  |
|  |  | Виправлення,заміна,улаштування бордюр | 2012 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | УЖКГ | _ « _ |
|  |  | Капітальний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в м.Краснодоні Луганської області: -вул.Енгельса, 422,1м2 | серпень 2012 | 105,722 | 105,722 |  |  |  | УЖКГ виконкому Краснодонської міської ради | Поліпшення стану доріг м.Краснодона _ « _ |
|  |  | -вул.Комсомольська, 5390,8 м2 | серпень 2012 | 865,340 | 865,340 |  |  |  | _ « _ |  |
|  |  | -кв.Тітова, 697 м2 | серпень 2012 | 196,346 | 196,346 |  |  |  | _ « _ |  |
|  |  | -вул.Садова, 5930,0м2 | серпень 2012 | 994,652 | 994,652 |  |  |  | _ « _ |  |
|  |  | -дорога вздовж алеї героїв «Молодої Гвардії», 1140м2 | серпень 2012 | 212,502 | 212,502 |  |  |  | _ « _ |  |
|  |  | -вул.Першокінна, 2257,8 м2 | серпень 2012 | 510,118 | 510,118 |  |  |  | _ « _ |  |
|  |  | -вул.П.Котова, 4174,8м2 | серпень 2012 | 898,676 | 898,676 |  |  |  | _ « _ |  |
|  |  | -вул.Буніна, 1638м2 | Август 2012 | 390,16 | 390,16 |  |  |  | _ « _ |  |
|  |  | Реконструкція сквера «Комсомольський» в м.Краснодоні Луганської області,1918 м2 | серпень-вересень 2012 | 778,484 | 778,484 |  |  |  | _ « _ |  |
|  |  | Капітальний ремонт внутрішньо квартальної дороги в м. Краснодоні: - Мікроцентр, 7212м2 | Вересень-жовтень 2012 | 1416,230 | 1416,230 |  |  |  | _ « _ |  |
|  |  | -вул.П.Котова, 1370 м2 | Вересень-жовтень 2012 | 301,4 | 301,4 |  |  |  | _ « _ |  |
|  |  | -кв.Шевченко -1632м2 | Вересень-жовтень 2012 | 391,680 | 391,680 |  |  |  | _ « _ |  |
|  |  | -кв.Шахтар,1650 м2 | Вересень-жовтень 2012 | 396,0 | 396,0 |  |  |  | _ « _ |  |
|  |  | -кв.Баракова -928 м2 | Вересень-жовтень 2012 | 204,16 | 204,16 |  |  |  | _ « _ |  |
|  |  | -кв.Лісний -810 м2 | Вересень-жовтень 2012 | 194,4 | 194,4 |  |  |  | _ « _ |  |
|  |  | -вул.Клубна -620 м2 |  | 136,4 | 136,4 |  |  |  | _ « _ |  |
|  |  | - вул. Красних Шахтарів -750 м2 | Вересень-жовтень 2012 | 164,250 | 164,250 |  |  |  | _ « _ |  |
|  |  | Капітальний ремонт доріг сквер Молодіжний - 330м2 | Серпень-вересень 2012 | 73,9 |  |  | 73,9 |  | _ « _ |  |
|  |  | Капітальний ремонт доріг «Престиж» до кв.Шахтар 1181,5м2 | Серпень-вересень 2012 | 342,0 | 342,0 |  |  |  | _ « _ |  |
|  |  | Поточний ремонт внутрішньоквартальної дороги м.Молодогвардійськ: -вул. Коцюбинського -240м2 | Серпень-вересень 2012 | 53,76 | 53,76 |  |  |  | Молодогвардійський міськвиконком |  |
|  |  | -вул. Леніна -172м2 | Серпень-вересень 2012 | 38,53 | 38,53 |  |  |  | Молодогвардійський міськвиконком |  |
|  |  | -вул.Молодіжна - 456м2 | Серпень-вересень 2012 | 114,316 | 114,316 |  |  |  | Молодогвардійський міськвиконком |  |
|  |  | -вул. Калініна -60м2 | Серпень-вересень 2012 | 13,44 | 13,44 |  |  |  | Молодогвардійський міськвиконком |  |
|  |  | Капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги в м.Суходільськ: -кв. Комарова -2952 м2 | Серпень-вересень 2012 | 661,25 | 661,25 |  |  |  | Суходільській міськвиконком |  |
|  |  | -вул. Комарова - 1978 м2 | Серпень-вересень 2012 | 443,1 | 443,1 |  |  |  | Суходільській міськвиконком |  |
|  |  | Поточний ремонт дороги по вул.Маяковського сел.Енгельсове -25,5 м2 | Вересень 2012 | 5,718 | 5,718 |  |  |  | Енгельсовська селищна рада |  |
|  |  | Поточний ремонт дороги по вул.Воровського в сел.Ізварино -53,5 м2 | Вересень 2012 | 12,094 | 12,094 |  |  |  | Ізваринська селищна рада |  |
|  |  | Поточний ремонт дороги по вул. 50 річчя Октября в сел.Краснодон – 115м2 | Вересень 2012 | 25,58 | 25,58 |  |  |  | Краснодонська селищна рада |  |
|  |  | Поточний ремонт доріг по вул.Леніна в сел.Сєверний – 67м2 | Вересень 2012 | 14,996 | 14,996 |  |  |  | Сєверна селищна рада |  |
|  |  | Поточний ремонт дороги по вул.Степна в сел.Урало-Кавказ - 60м2 | Вересень 2012 | 13,614 | 13,614 |  |  |  | Урало-Кавказька селищна рада |  |
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини автодороги по вул.Комарова в м.Суходільськ -966,0 | Червень 2012 | 216,564 | 216,564 |  |  |  | Суходільській міськвиконком |  |
|  |  | Поточний ремонт дорожнього покриття частини автодороги по вул.Леніна в м.Суходільськ -568 м2 | Червень 2012 | 99,340 | 99,340 |  |  |  | Суходільській міськвиконком |  |
|  |  | Послуги за виконання топографічної зйомки вул.Буніна м.Краснодона |  | 18,1 |  |  | 18,1 |  |  |  |
|  |  | Послуги за виконання технічної документації(паспортів) об’єктів благоустрою | 2012 | 8,1 |  |  | 8,1 |  | УЖКГ |  |
|  |  | Послуги з виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки, яка передається в постійне користування для розміщення кладовища м.Молодогвардійська Краснодонської територіальної громади | 2012 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |
| 3 | Благоустрій прибудинкових територій, вулиць, скверів і площ Краснодонської територіальної громади | Улаштування нових тротуарів,пішохідних доріжок | 2012 | 250,0 |  |  | 100,0 | 150,0 | УЖКГ |  |
|  |  | Організація громадських робіт для безробітних з благоустрою території населених пунктів, придорожніх смуг | 2012 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  | Придбання обладнання, матеріалів, поліграфічні послуги для дитячих та спортивних майданчиків | 2012 | 100,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | УЖКГ КП ЖЄК №6 КП ЖЄК №9 |  |
| 4 | Благоустрій території міста | Установлення навісу (павільйону),улаштування посадкових майданчиків на зупинках міського транспорту | 2012 | 70,0 |  |  | 20,0 | 50 | УЖКГ |  |
|  |  | Придбання та встановлення елементів благоустрою | 2012 | 76,0 |  |  | 76,0 |  | УЖКГ |  |
|  |  | Ремонт малих архітектурних форм композиція «Городская доска почета» | 2012 | 9,0 |  |  | 9,0 |  | УЖКГ |  |
|  |  | Ремонт ліній зовнішнього освітлення вул.М.Кузькіной, Мікроцентр,1 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  | Ремонт ліній зовнішнього освітлення вул.. Піонерська | 2012 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 5 | Аварійно-відбудовні роботи по житловим будинкам | Ремонт аварійних балконів житлового фонду Краснодонської громади | 2012 | 96,0 |  |  | 96,0 |  |  |  |
|  |  | Ремонт фасадів житлових будинків | 2012 | 470,853 |  |  | 270,853 | 200,0 |  |  |
|  |  | ІТОГО |  | 12680,473 | 10457,82 | 0 | 1502,92 | 720 |  |  |
| 6 | Реконструкція пам’ятників та пам’яток історії національного та місцевого значення | Реконструкція площі імені Молодої гвардії | 2012 | 10168,168 | 10168,168 |  |  |  | УЖКГ та УКБ та АВК КМР |  |
|  |  | Реконструкція меморіального комплексу «Нескорені» | 2012 | 12439,805 | 12439,805 |  |  |  | УЖКГ та УКБ та АВК КМР |  |
|  |  | Реконструкція алеї героїв «Молодої гвардії» | 2012 | 988,0 | 988,0 |  |  |  | УЖКГ та УКБ та АВК КМР |  |
|  |  | ІТОГО |  | 23596,485 | 23596,485 |  |  |  |  |  |
| РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ |
| 7 | Реконструкція водопровідних мереж м.Краснодон | Заміна вуличних водопроводів у приватному секторі |  |  |  |  |  |  | КП " Водоканал" | Покращення водо забезпечення м. Краснодон |
|  |  | - заміна улічних водоводів К Животова б.24-30 4-й квартал - 320 п.м. |  | 18,45 |  |  |  | 18,45 | КП " Водоканал" |  |
|  |  | вул. Шаляпіна б.1-27 1100п.м. |  | 16,80 |  |  |  | 16,80 | КП " Водоканал" |  |
|  |  | вул. Майбороди б.6-12, 6-30 450 п.м |  | 10,96 |  |  |  | 10,96 | КП " Водоканал" |  |
|  |  | 1-й пер Кутузова б 41,45,49 300п.м. |  | 12,24 |  |  |  | 12,24 | КП " Водоканал" |  |
|  |  | 1-й пер Чехова б. 1 50п.м. |  | 2,00 |  |  |  | 2,00 | КП " Водоканал" |  |
|  |  | вул Першокінна б 25/3 40п.м. |  | 1,60 |  |  |  | 1,60 | КП " Водоканал" |  |
|  |  | 5-й квартал б.35-38 400 п.м. |  | 16,00 |  |  |  | 16,00 | КП " Водоканал" |  |
|  |  | вул. Дачна б.11а-20 213п.м. |  | 8,52 |  |  |  | 8,52 | КП " Водоканал" |  |
|  |  | вул . Герасімова б.1-5 100п.м. |  | 4,00 |  |  |  | 4,00 | КП " Водоканал" |  |
|  |  | вул. Шевченко б1,2 50м. |  | 2,00 |  |  |  | 2,00 | КП " Водоканал" |  |
|  |  | вул. Осьмухіна б.1-80 550п.м. |  | 2,29 |  |  |  | 2,29 | КП " Водоканал" |  |
|  |  | вул.Маяковського б.1-12 6-й квартал б.58-61 800п.м. |  | 28,25 |  |  |  | 28,25 | КП " Водоканал" |  |
|  |  | вул.Стадіонна б.1-80 60п.м. |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 | КП " Водоканал" |  |
|  |  | вул. Яковлєва б.20а,73 400 п.м. |  | 8,35 |  |  |  | 8,35 | КП " Водоканал" |  |
|  |  | вул. Герасімової б.8,9 100п.м. |  | 8,03 |  |  |  | 8,03 | КП " Водоканал" |  |
|  |  | вул. Ісаєва б.3а-16а 150п.м. |  | 8,27 |  |  |  | 8,27 | КП " Водоканал" |  |
| 8 | Реконструкція водопровідних мереж м. Суходільська | вул. Мамая б.1-80 1800п.м. |  | 72,00 |  |  |  | 72,00 | КП " Водоканал" | Покращення водо забезпечення м. Суходільська |
|  |  | вул. Щорса б.2,3,4 220п.м. |  | 3,33 |  |  |  | 3,33 | КП " Водоканал" |  |
|  |  | вул. Пятілетка б.1-8 900п.м. |  | 28,21 |  |  |  | 28,21 | КП " Водоканал" |  |
|  |  | вул. Лазо б.49-58 120п.м. |  | 4,80 |  |  |  | 4,80 | КП " Водоканал" |  |
|  |  | вул. Луганська б.40-54 80п.м. |  | 3,62 |  |  |  | 3,62 | КП " Водоканал" |  |
|  |  | ІТОГО |  | 262,72 |  |  |  | 262,72 |  |  |
| Охорона здоров’я |
| 1 | Зміцненні матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів міста | Придбання радіохвильового електрохірургичного ЕХВА-350 М/120Б «Надія» (диатермокоагулятор) для КУ «Суходільська міська поліклініка» | 2012 | 18,0 |  |  | 18,0 |  | Управління охорони здоров’я | Підвищення якості надання медичної допомоги |
|  |  | ІТОГО |  | 18,0 |  |  | 18,0 |  |  |  |
| Фізкультура та спорт |
|  | Поліпшення стану будівель закладів фізичної культури та спорту | Капітальний ремонт приміщень КУ "МДЮСШ №2" | 2012 | 400,0 |  | 400,0 |  |  | Відділ з фізкультури та спорту | Збереження закладів спорту |
|  |  | ІТОГО |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |
| Культура |
| 1 | Зміцнення матеріалльно-технічної бази закладів культури | Придбання столів та стільців в конференц-зал БК ім.. Молодої гвардії» | 2012 | 75,4 |  |  | 75,4 |  | Відділ культури та туризму | Створення належних умов для всебічного розвитку населення міста |
| 2 | Поліпшення технічного стану будівлі | Заміна вікон та ремонт стелі Централізованої бібліотечної системи | 2012 | 20,0 |  |  | 20,0 |  | Відділ культури та туризму | Збереження закладу культури |
|  |  | ІТОГО |  | 95,4 |  |  | 95,4 |  |  |  |

Секретар міської ради									                           		В.Є.Якимов