ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Краснодонської

міської ради

«_____»___________2009р.

ПРОГРАМА

розвитку, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності територіальної громади м. Краснодона   на 2009рік та на період

до 2013 року

м.Краснодон

2009р.

ПАСПОРТ

«Розвитку, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності територіальної громади м. Краснодона  на 2009рік та на період до 2013 року»

| 1 | Ініціатор розроблення програми | УЖКГ ВККМР |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата ,номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | 03.08.2005 №710 Постанова Кабінету Міністрів України |
| 3 | Розробник програми | УЖКГ ВККМР |
| 4 | Співрозробники програми | Управління капітального будівництва і архітектури; залучені підприємства |
| 5 | Відповідальний виконавець програми | Косарев Ю.О. |
| 6 | Учасники програми | Управління капітального будівництва і архітектури; залучені підприємства |
| 7 | Термін реалізації програми | 2009-2013р.р. |
| 7.1. | Етапи виконання програми( для довгострокових програм) | 2009-2013р.р. |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми ( для комплексних програм) | місцевий бюджет, державний бюджет, залучені кошти |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми , всього у тому числі: | 62502,9 тис.грн |
| 9.1 | кошті місцевого бюджету | 9181,4 тис.грн |
|  | кошті інших джерел | 53321,5 тис.грн |

I. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму

Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і сільського господарства, соціальний розвиток суспільства.
                  Стан розвитку дорожнього господарства міста на сьогодні свідчить про певні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт, порівняно з нормативними потребами.

Програма розроблена  на основі  таких документів :
-   Програми створення та функціонування національної мережі  міжнародних транспортних коридорів в Україні, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 1998 р. № 346;
-   Комплексна програма утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках, затверджена Законом України від 7 лютого 2002 р. № 3022-ІІІ;
-  постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. № 710 „Про затвердження Державної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007-2011 роки”.

Загальна протяжність автомобільних доріг міста Краснодона становить    138,7 км , у тому числі: дороги державного значення -10,33 км, територіального значення – 2,4 км , місцевого -125,97 км. Мережа автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям становить -65,4 км. Дороги  I  та II категорій в місті становлять лише 12,13 км, інші -  III та  IV технічної категорії.

Після проведення робіт по фрезеруванню в 2003році,  йде руйнування дорожнього покриття на вулицях Чкалова- 1,0км., Червоних партизан – 1,9 км., П.Котова – 1,0км., Першокінна- 2,6 км.,  проспект 60 років СРСР – 1,5км., котрі відносяться до доріг державного значення загального користування.

Поточний ремонт доріг державного та місцевого значення виконується за рахунок місцевого бюджету, але   дороги потребують виконання капітального ремонту.

Кожного року  управління житлово-комунального господарства  разом з ДАІ проводяться обстеження стану доріг  , по   результатам котрого складається дефектний акт для подальшого планування ремонтних робіт.

Як правило, фінансування робіт по відновленню асфальтового покриття  доріг хаотичне і по остаточному  принципу, що видно з  діаграми, а   реконструкція  центральних доріг проводилась ще у 1986році.

Динаміка робіт по ремонту доріг  за рахунок місцевих коштів

|  | 2002р. | 2003р | 2004р | 2005р | 2006р | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вікон об’єм | тис. грн | віконоб’єм | тис грн | віконоб’єм | тис. грн | вікон об’єм | тис. грн | вікон об’єм | тис. грн | віконоб’єм | тис. грн | віконоб’єм | тис. грн |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт доріг,м2: за рахунок місцевого бюджету | 7155 | 1047 | 11837 | 484,5 | 9612 | 702 | 12920 | 883,2 | 9188 | 658,6 | 6678 | 673 | 3906 | 444,5 |
| за рахунок державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  | 990 | 900,0 | 3500 | 3500 |  |  |

ДІАГРАМА

динаміка робіт по ремонту доріг  за рахунок місцевих коштів

Виконання неповного об’єму робіт  по відновленню асфальтобетонного покриття, а також той факт, що дороги  були спроектовані і будовані більш 40 років   з урахуванням другої інтенсивності руху і осевих навантажень , приводять к  зниженню  безпеки дорожнього руху (ДСТУ 3090-95) ,   передчасному   зносу та  порушенню покриття (ДБН  В.2.3.4-2000 п.5.5.)

На теперішній дороги загального значення, що пролягає по вулицям Красноармійськой , Ломоносова не експлуатується, так як потребують капітального ремонту. Виконання капітального ремонту вулиці Красноармійськой складає  суму 2 млн.грн. згідно проектно-кошторисній документації. Асигнування на капітальний ремонт цієї вулиці у 2007-2008 р.р. були заплановані з державного бюджету , але не були призначенні.

Виконання робіт по відновленню покриття виконується тільки до рівня закладеного в проектно –кошторисну документацію, що не відповідає     новим експлуатаційним навантаженням. У зв’язку з  збільшенням  інтенсивності і зміною складу руху автотранспорту вулично-дорожня мережа потребує капітальних ремонтів.

На автомобільних дорогах міста функціонують 2 мости.  Технічні параметри мостів не відповідають вимогам  сучасних нормативів  як за на вантажопідйомністю , так і за габаритами проїзної частити.

У зв’язку с тим , що капітальний ремонт меж квартальних доріг не виконувався тривалий час річний відсоток зруйнованих ділянок складає 70 відсотків.

II. Мета Програми

Метою  Програми  є   підвищення   безпеки   руху,   швидкості, 
комфортності  та  економічності  перевезень  пасажирів  і вантажів 
автомобільним транспортом; поліпшення транспортно-експлуатаційного 
стану  автомобільних  доріг,  мостів  та дорожньої інфраструктури; 
забезпечення планомірного  розвитку  мережі  автомобільних  доріг; 
поліпшення  технічних  показників, підвищення  конкурентоспроможності 
автомобільних доріг  щодо  забезпечення  транзитних  перевезень  і 
розвитку  автомобільного туризму;  сприяння соціально-економічному 
та екологічно збалансованому розвитку держави.

III. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування. Строки та етапи виконання Програми.

Проблема полягає в тому,  що транспортно-експлуатаційний стан 
автомобільних   доріг,   мостів  та  дорожньої  інфраструктури  не 
забезпечує  швидкого,  комфортного,  економічного  та   безпечного 
перевезення   пасажирів   і   вантажів,   а   отже,   прискореного 
соціально-економічного, екологічно     збалансованого     розвитку 
міста,  підвищення  конкурентоспроможності  автомобільних  доріг 
щодо забезпечення транзитних перевезень і розвитку  автомобільного 
туризму.  Такий стан не сприяє інвестиційній привабливості міста.

Вирішення питання    забезпечення    швидкого,   комфортного, 
економічного  та  безпечного  перевезення  пасажирів  і   вантажів 
потребує    застосування   сучасних   систем   покриттів і враховують фактичний стан доріг та споруд, раціональному плануванні робіт,  підвищення  їх  якості,  а  також ефективному використанні коштів.

Розв'язання зазначеної   проблеми   планується  здійснити  за 
такими напрямами:

- збереження  існуючої мережі автомобільних доріг загального користування з доведенням  їх до нормативних міжремонтних строків;

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг та споруд  на них, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення рівня їх якості відповідно до темпів автомобілізації країни, підвищення швидкості, економічності, комфортності та безпечно чти перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом .

Програма сформована на базі фінансових ресурсів ,що передбачені законами  України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» та « Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів».  Одним із головних чинників її реалізації є стабільне фінансування дорожнього господарства, згідно з законодавством.

Програму передбачено здійснити з 2009 по 2013 роки .Шляхи здіснення програми:

- капітальний ремонт доріг та мостів;

- капітальний ремонт тротуарів;

- поточний ремонт доріг;

- утримання доріг

- оновлення автомобільного парку

Щорічні обсяги робіт наведено в додатку  2.

Оскільки Програма є довгостроковою, визначені щорічні обсяги фінансування на її виконання можуть корегуватися з урахуванням індексу інфляції.

IV. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Для збереження від руйнування мережі автомобільних  доріг  та 
забезпечення  їх  ефективного  функціонування  необхідно здійснити 
комплекс заходів з їх ремонту  та  експлуатаційного  утримання  на 
основі  даних  системи  управління  станом  дорожніх  покриттів та 
аналітично-експертної системи управління мостами. 
           Особливу увагу передбачається приділити капітальному  ремонту 
автомобільних  доріг  з  високою  інтенсивністю руху великовагових 
транспортних  засобів. 
             Першочергово планується  здійснити  роботи,   спрямовані   на 
збереження  від  руйнування  мережі автомобільних доріг державного 
значення,  для чого визначено такі основні напрями:

- поліпшення технічних показників доріг і мостів;

- збільшення обсягу  робіт з улаштування тонкошарового покриття з асфальтобетону та емульсійно-мінеральних  сумішей  за  сучасними технологіями.

Протягом 2009-2013 років передбачено  значно  поліпшити  стан 
комунальних  вулиць і доріг, заходи щодо  розвитку  мережі  автомобільних доріг загального користування  за  рахунок  бюджетних  коштів  на  2007-2013роки наведені  у додатку  2.

V. Напрями діяльності та заходи Програми

У Програма передбачено п’ять основних напрямів:

- капітальний ремонт доріг та мостів;

- капітальний ремонт тротуарів;

- поточний ремонт доріг;

- утримання доріг

- оновлення автомобільного парку

Інформацію по виконавцях та обсягах фінансування представлено в додатку 1 до Програми.

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за ходом виконання Програми покладається на управління житлово-комунального господарства  виконавчого комітету Краснодонської міської ради , яке здійснює управління та координацію взаємодії виконавців з виконанням заходів, передбачених Програмою.

Управління житлово-комунального господарства  виконавчого комітету Краснодонської міської ради  звітує перед  міською радою про хід виконання Програми щоквартально .

Додаток 1

до Програми

Ресурсне  забезпечення Програми розвитку, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності територіальної громади м. Краснодона  на 2009рік та на період до 2013 року

тис.грн

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | Усього витрат виконання програми |
| --- | --- | --- |
|  | 2009р | 2010р | 2011р | 2012р | 2013р |  |
| Обсяг ресурсів, усього , у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 1541,9 | 1795,7 | 1943,8 | 2003 | 1897 | 9181,4 |
| державний бюджет | 23392 | 6025 | 4170 | 9290 | 5182,5 | 48059,5 |
| кошти не бюджетних джерел | 23392 | 15625 | 927 | 28365 | 675,8 | 7333 |
|  | 27273,1 | 9383,2 | 7040,8 | 13121,5 | 7755,3 | 64573,9 |

Додаток  2

до Програми

Напрями діяльності та заходи  Програми  розвитку, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності територіальної громади м. Краснодона  на 2009рік та на період до 2013 року

| № з/п | Назва напряму діяльності ( пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Покращення дорожнього покриття автодоріг | Капітальний ремонт доріг по вулицям : |  | УЖКГ ВККМР |  |  |  |  |  |  | поліпшення технічних показників доріг і мостів |
|  |  | П.Котова -14,5 тис. м2 | 2009 |  | державний бюджет | 2320 |  |  |  |  |  |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги | 2009 |  | за рахунок залучених коштів | 232 |  |  |  |  |  |
|  |  | Артема- 10,15тис. м2 | 2009 |  | державний бюджет | 1624 |  |  |  |  |  |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги | 2009 |  | за рахунок залучених коштів | 162,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Чкалова -10,15 тис. м2 | 2009 |  | державний бюджет | 1624 |  |  |  |  |  |

| № з/п | Назва напряму діяльності ( пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги | 2009 |  | за рахунок залучених коштів | 162,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Червоних партизан- 23,2тис. м2 | 2009 |  | державний бюджет | 3712 |  |  |  |  |  |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги | 2009 |  | за рахунок залучених коштів | 371,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Шевченко-15,2 | 2009 |  | державний бюджет | 4200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги | 2009 |  | за рахунок залучених коштів | 420 |  |  |  |  |  |
|  |  | Красно армійська -12,0тис. м2 | 2009 |  | державний бюджет | 2432 |  |  |  |  |  |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги | 2009 |  | за рахунок залучених коштів | 243,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | дорога кв Лютикова- кв. Шевченко – 16,0тис. м2 | 2009 |  | державний бюджет | 2560 |  |  |  |  |  |
| № з/п | Назва напряму діяльності ( пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги | 2009 |  | за рахунок залучених коштів | 256 |  |  |  |  |  |
|  |  | дорога на сел..2/9 -16,0 тис. м2 | 2009 |  | державний бюджет | 4920 |  |  |  |  |  |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги | 2009 |  | за рахунок залучених коштів | 492 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кольцева- 3,6тис. м2 | 2010 |  | державний бюджет |  | 540 |  |  |  |  |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги | 2010 |  | за рахунок залучених коштів |  | 54 |  |  |  |  |
|  |  | площа автовокзалу- 5,5тис. м2 | 2010 |  | державний бюджет |  | 2210 |  |  |  |  |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги | 2010 |  | за рахунок залучених коштів |  | 221 |  |  |  |  |
|  |  | Буніна – 14,5тис. м2 | 2010 |  | державний бюджет |  | 2175 |  |  |  |  |

| № з/п | Назва напряму діяльності ( пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги | 2010 |  | за рахунок залучених коштів |  | 217,5 |  |  |  |  |
|  |  | Советська – 4,4тис. м2 | 2010 |  | державний бюджет |  | 1100 |  |  |  |  |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги | 2010 |  | за рахунок залучених коштів |  | 110 |  |  |  |  |
|  |  | Макаренко – 10,8тис. м2 | 2011 |  | державний бюджет |  |  | 2700 |  |  |  |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги | 2011 |  | за рахунок залучених коштів |  |  | 270 |  |  |  |
|  |  | Московська-3,6тис. м2 | 2011 |  | державний бюджет |  |  | 1080 |  |  |  |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги | 2011 |  | за рахунок залучених коштів |  |  | 108 |  |  |  |
|  |  | дорога в доль скверу Молодіжний – 1,3 тис. м2 | 2011 |  | державний бюджет |  |  | 390 |  |  |  |

| № з/п | Назва напряму діяльності ( пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги | 2011 |  | за рахунок залучених коштів |  |  | 39 |  |  |  |
|  |  | Кірова – 8,6тис. м2 | 2012 |  | державний бюджет |  |  |  | 2580 |  |  |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги | 2012 |  | за рахунок залучених коштів |  |  |  | 258 |  |  |
|  |  | Октябрьска – 2,4тис. м2 | 2012 |  | державний бюджет |  |  |  | 840 |  |  |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги | 2012 |  | за рахунок залучених коштів |  |  |  | 84 |  |  |
|  |  | Садова -3,2тис. м2 | 2012 |  | державний бюджет |  |  |  | 1120 |  |  |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги | 2012 |  | за рахунок залучених коштів |  |  |  | 112 |  |  |
|  |  | Лютикова -4,9тис. м2 | 2012 |  | державний бюджет |  |  |  | 1715 |  |  |

| № з/п | Назва напряму діяльності ( пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги | 2012 |  | за рахунок залучених коштів |  |  |  | 171,5 |  |  |
|  |  | кв.Тітова -1,4тис. м2 | 2012 |  | державний бюджет |  |  |  | 490 |  |  |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги | 2012 |  | за рахунок залучених коштів |  |  |  | 49 |  |  |
|  |  | Гоголя- 5,2 тис. м2 | 2012 |  | державний бюджет |  |  |  | 1820 |  |  |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги | 2012 |  | за рахунок залучених коштів |  |  |  | 182 |  |  |
|  |  | площа Леніна -6,0тис. м2 | 2013 |  | державний бюджет |  |  |  |  | 2400 |  |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги | 2013 |  | за рахунок залучених коштів |  |  |  |  | 240 |  |
|  |  | площа Молодої гвардії – 6,0тис. м2 | 2013 |  | державний бюджет |  |  |  |  | 2400 |  |

| № з/п | Назва напряму діяльності ( пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги | 2013 |  | за рахунок залучених коштів |  |  |  |  | 240 |  |
|  |  | дорога від кв. Шахтар,1 до кв. Шахтар ,5 – 0,35тис. м2 | 2013 |  | державний бюджет |  |  |  |  | 157,5 |  |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги | 2013 |  | за рахунок залучених коштів |  |  |  |  | 15,8 |  |
| 2 | Удосконалення дорожньо – мостової мережі | Реконструкція моста через річку Кам’янка на м. Свердловськ -240м2 | 2012 | Управління капітального будівництва і архітектури | державний бюджет |  |  |  | 280 |  |  |
| 3 |  | Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкція моста через річку Кам’янка на м. Свердловськ | 2012 | Управління капітального будівництва і архітектури | місцевий бюджет |  |  |  | 28 |  |  |

| № з/п | Назва напряму діяльності ( пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Покращення дорожнього покриття автодоріг | Капітальний ремонт тротуарів с заміною покриття на тротуарну плитку: |  | УЖКГ ВККМР | за рахунок залучених коштів |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П.Котова- 8,0тис. м2 | 2010 |  | за рахунок залучених коштів |  | 960 |  |  |  |  |
|  |  | Буніна -3,0тис. м2 | 2011 |  | за рахунок залучених коштів |  |  | 510 |  |  |  |
|  |  | Артема- 5,4тис. м2 | 2012 |  | за рахунок залучених коштів |  |  |  | 972 |  |  |
|  |  | Першокінна ( район автовокзалу) – 0,9тис. м2 | 2013 |  | за рахунок залучених коштів |  |  |  |  | 180 |  |
| 6 | Покращення дорожнього покриття автодоріг | Поточний ремонт доріг по вулицям: |  | КП «КШЕУ» | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заїзд на кв Советський -0,2тис. м2 | 2009 |  | місцевий бюджет | 25,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Садова -0,2тис. м2 | 2009 |  | місцевий бюджет | 25,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | заїзд на вул.. П.Котова (кафе «Роса») – 0,06тис. м2 | 2009 |  | місцевий бюджет | 7,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Артема- 0,4тис. м2 | 2009 |  | місцевий бюджет | 50,5 |  |  |  |  |  |

| № з/п | Назва напряму діяльності ( пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Кірова – 0,49тис. м2 | 2009 |  | місцевий бюджет | 61,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорошева- 0,35тис. м2 | 2009 |  | місцевий бюджет | 44,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Чкалова – 0,4тис. м2 | 2009 |  | місцевий бюджет | 50,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Красно армійська -1,5тис. м2 | 2009 |  | місцевий бюджет | 189,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Червоних партізан -0,5тис. м2 | 2009 |  | місцевий бюджет | 63,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Шевченко- 0,6тис. м2 | 2009 |  | місцевий бюджет | 75,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | дорога на кладовище -1,5тис. м2 | 2010 |  | місцевий бюджет |  | 255 |  |  |  |  |
|  |  | заїзд Мікро центр ,25 – 0,35тис. м2 | 2010 |  | місцевий бюджет |  | 48,1 |  |  |  |  |
|  |  | Клубна – 0,3тис. м2 | 2010 |  | місцевий бюджет |  | 51 |  |  |  |  |
|  |  | заїзд вул.. П.Котова,2б -0,215тис. м2 | 2010 |  | місцевий бюджет |  | 36,6 |  |  |  |  |
|  |  | кв. Лесной-0,8тис. м2 | 2010 |  | місцевий бюджет |  | 120 |  |  |  |  |
|  |  | кв. Советський,1- 0,2тис. м2 | 2010 |  | місцевий бюджет |  | 34 |  |  |  |  |
|  |  | кв. Шевченко -0,9тис. м2 | 2011 |  | місцевий бюджет |  |  | 135 |  |  |  |
|  |  | кв. Баракова -0,84тис. м2 | 2011 |  | місцевий бюджет |  |  | 100,8 |  |  |  |
|  |  | Ватутіна -0,3тис. м2 | 2010 |  | місцевий бюджет |  | 51 |  |  |  |  |
|  |  | Ломоносова -2,5тис. м2 | 2012 |  | місцевий бюджет |  |  |  | 375 |  |  |

| № з/п | Назва напряму діяльності ( пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | проспект 60 років СРСР – 2,7тис. м2 | 2011 |  | місцевий бюджет |  |  | 405 |  |  |  |
|  |  | сквер Фадеєва – 0,3тис. м2 | 2011 |  | місцевий бюджет |  |  | 53 |  |  |  |
|  |  | дорога до меморіалу «Нескорені» - 0,3тис. м2 | 2012 |  | місцевий бюджет |  |  |  | 56 |  |  |
|  |  | Земнухова – 0,6 тис. м2 | 2012 |  | місцевий бюджет |  |  |  | 102 |  |  |
|  |  | Першокінна – 1,0тис. м2 | 2012 |  | місцевий бюджет |  |  |  | 170 |  |  |
|  |  | Дзержинського -0,5тис. м2 | 2013 |  | місцевий бюджет |  |  |  |  | 85 |  |
|  |  | Красних шахтарів -2,4тис. м2 | 2013 |  | місцевий бюджет |  |  |  |  | 408 |  |
|  |  | Піонерська -0,3 тис. м2 | 2013 |  | місцевий бюджет |  |  |  |  | 54 |  |
| 7 | Поліпшення естетичного виду міста | Утримання вулично - дорожньої мережі | 2009-2013 | КП «КШЕУ» | місцевий бюджет | 948 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |  |
| 8 | Удосконалення автомобільного парку | Модернізація автомобільного парку, придбання техніки: |  | УЖКГ ВККМР |  |  |  |  |  |  | Забезпечення якісного виконання робіт по ремонту доріг |
|  |  | екскаватор ЭО 2625 | 2012 |  | державний бюджет |  |  |  | 325 |  |  |
|  |  | МАЗ-533603-221 | 2013 |  | державний бюджет |  |  |  |  | 225 |  |
|  |  | Всього: |  |  |  | 27273,1 | 9383,2 | 7040,8 | 13121,5 | 7755,3 |  |

Анализ регуляторного влияния

регуляторного акта – решения исполнительного комитета Краснодонского городского совета  «Об утверждении Программы развития, ремонта и содержания автомобильных  дорог  коммунальной собствености территориальной громады  г. Краснодона на 2009г. и на период  до 2013г.»

Этот    документ    содержит обоснование  необходимости государственного регулирования путем принятия регуляторного акта решения исполнительного комитета Краснодонского городского совета «Об утверждении Программы развития, ремонта и содержания дорог коммунальной собственности территориальной громады г. Краснодона на 2009г. и на период  до 2013г. ». Анализ регуляторного влияния составлен в соответствии со ст. 8 Закона Украины «О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» и содержит анализ потенциального влияния, которое создает данный регуляторный акт в сфере хозяйственной деятельности, для граждан и местной власти.

- Определение проблемы, которую предполагается решить путем принятия регуляторного акта.

Развитие улично- дорожной сети является одной из главных задач социально-экономического развития города. Состояние автомобильных дорог и темпы их развития  определяются уровнем  финансирования дорожного хозяйства ,который как правило ,зависит от экономических возможностей города.  В свою очередь, от состояния  автомобильных дорог существенно зависят затраты  на перевозку  грузов и пассажиров , уровень цен, степень занятости  населения , темпы развития экономики города. Таким образом, автомобильные дороги и социально- экономическое развитие  города тесно связаны между собой.

Общая протяженность автомобильных дорог города Краснодона составляет    138,7 км , в том числе : дороги государственного значения -10,33 км, территориального значения – 2,4 км , местного -125,97 км. Сеть автомобильных дорог общего значения с твердым покрытием составляет  -65,4 км. Дороги  I  та II категории в городе  составляют  лишь 12,13 км, другие -  III та  IV технической  категории.

Как правило, финансирование работ по восстановлению асфальтового покрытия дорог хаотичное и по остаточному принципу

В святи с тем, что капитальный ремонт сети  квартальных дорог не выполнялся  годовой процент  разбитых участков составляет 70 процентов .

2. Определение целей регуляторного акта.

Основными целями данного регулирования являются:

      - Сохранение существующей линии автомобильных дорог общего пользования;

- Улучшение технического состояния автомобильных дорог  коммунальной собственности;

- Повышенных контроль  за эффективностью  использования  бюджетных средств, ,которые  являются источником  финансирования  развития  и содержания автомобильных дорог. ;

3. Определение и оценка альтернативных способов достижения поставленных целей:

Рассматриваются следующие альтернативы достижения поставленных целей:

- Существующая ситуация,  сложившаяся в настоящее время, с состоянием дорог  недопустима.

- Принятие данной Программы, реализация которой позволит осуществлять эффективное управление дорожным хозяйством  на дорогах  общего значения,  в результате  оперативного принятия эффективных решений.

4. Механизмы и мероприятия, которые обеспечат решение проблемы путем принятия, предложенного регуляторного акта.

Реализация предложенного регулирования будет осуществляться путем проведения следующих мероприятий:

- Ремонт  автомобильных  дорог  коммунальной собственности  и обеспечение  уровня  транспортно –эксплуатационных  показателей  с расчетом  фактически необходимых.

- Информационных, которые состоят в информировании  населения о выполнении работ, связанных ремонтом и содержанием улично-дорожной сети города Краснодона.

5. Обоснование возможности достижения установленных целей в случае принятия предлагаемого регулирования.

Существуют следующие мотивы к выполнению требований данного регуляторного акта:

- внедрение регулирования  обеспечивает регулярное функционирование  транспортной системы в силу выполненных работ по ремонту  дорожного полотна. Проведение  благоустроительных работ   обеспечит  улучшение эстетического вида ,что благоприятствует  наплыву туристов и посетителей города.

6. Определение ожидаемых результатов принятия регуляторного акта.

Регуляторный акт - решение исполнительного комитета Краснодонского городского совета «Об утверждении Программы развития, ремонта и содержания автомобильных  дорог  коммунальной собствености территориальной громады  г. Краснодона на 2009г. и на период  до 2013г.» воздействует на следующие сферы влияния:

| Сфера влияния | Оказываемое воздействие |
| --- | --- |
| Граждане | Улучшение состояния дорожного покрытия ведет к регулярному функционированию транспорта и снижению дорожно-транспортных происшествий на 50 %. Снижение негативного влияния автомобильного транспорта на окружающую природную среду. |

Таким образом, выгод от реализации данного регулирования больше, чем затрат и ожидаемые результаты от его принятия будут иметь положительный эффект.

7. Обоснование предложенного срока действия регуляторного акта.

Предлагаемое регулирование внедряется на неограниченный срок.

8. Определение показателей результативности регуляторного акта.

Результативность регуляторного акта определяют следующие показатели:

- После реализации Программы будет отремонтировано :

дорожного полотна -198,95 тис. м2:

тротуаров -16,4 тис. м.2

- Качественный капитальный ремонт дорожного полотна, позволяющий  сократить расходы на амортизацию автомобилей.

- Снижение количества  дорожно- транспортных происшествий  на 70%;

- Содержание в надлежащем уровне  транспортно - эксплуатационного состояния  автомобильных дорог

9. Определение мероприятий, посредством которых будет осуществляться отслеживание результативности регуляторного акта.

Отслеживание результативности регуляторного акта - решения исполнительного комитета Краснодонского городского совета «Об утверждении Программы развития, ремонта и содержания автомобильных  дорог  коммунальной собствености территориальной громады  г. Краснодона на 2009г. и на период  до 2013г» будет проводиться путем:

- проведения базового исследования его эффективности (после принятия регуляторного акта, но не позже чем через 1 год);

- проведения повторного исследования (через 1 год после принятия регуляторного акта);

- повторного исследования (каждые 3 года после принятия регуляторного акта).

Для проведения исследований будет использоваться информация структурных подразделений исполкома Краснодонского городского совета, Краснодонской ОГНИ, статистическая информация.

Разработчик АРВ

Начальник УЖКХ ИККГС                                                   Ю.А.Косарев

Начальник юридического отдела                                       И.В. Войтова